# Jaunā Europas “Bauhaus” principu: *estētika, ilgtspēja un  iekļautība* piemērošana projektu īstenošanas laikā

Jaunā Europas “Bauhaus” principi: *estētika, ilgtspēja un  iekļautība* ir pilnvērtīgi jāpiemēro projekta īstenošanas laikā veicot konkrētus pasākumus, atkarībā no gatavības pakāpes uz projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdi projektiem dažādās gatavības stadijās:

1. **Zema** gatavības pakāpe, nav bijis projektēšanas iepirkums (ir projektēšanas uzdevums);
2. **Vidēja** gatavības pakāpe (izsludināts projektēšanas iepirkums, pieņemts lēmums vai noslēgts projektēšanas iepirkuma līgums);
3. **Augsta** gatavības pakāpe (atzīme būvprojektā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes stadija, vai izsludināts būvdarbu iepirkums).

|  |
| --- |
| 1. **Zema** **gatavības pakāpe (ir projektēšanas uzdevums)** |
| Projekta iesniedzējam **projektēšanas uzdevuma, projektēšanas laikā un būvniecības laikā jānodrošina**:   1. **projektēšanas uzdevuma** sagatavošanas procesā tiek piesaistīts (piemēram, uz līguma vai cita līdzvērtīga pamatojoša dokumenta pamata) kvalificēts[[1]](#footnote-2) arhitekts vai ainavu arhitekts, 2. **projektēšanā** iesaistītais kvalificētais arhitekts vai ainavu arhitekts tiek iepazīstināts ar Jaunā Eiropas “Bauhaus” principiem un to piemērošanu vismaz tādā apjomā, kas aprakstīta palīgmateriālā “[Jaunā Europas “Bauhaus” kritēriju piemērošanas skaidrojums](https://www.cfla.gov.lv/lv/5-1-1-3)”, kas publicēts sadarbības iestādes tīmekļa vietnē pie izsludinātās atlases, un pirms projektēšanas darbu uzsākšanas arhitekts ir parakstījis apliecinājumu, ka ar principiem ir iepazinies un tos ievēros, kā arī apliecinājuma pielikumā pievienota minētā skaidrojošā palīgmateriāla datne, 3. tiek nodrošināta piesaistīta kvalificēta arhitekta dalība regulārās sapulcēs ne mazāk kā vienu reizi mēnesī[[2]](#footnote-3) vai atbilstoši noslēgtajam pakalpojuma līgumam un šī dalība būs izsekojama un pamatota ar atbilstošām liecībām, piemēram, sapulču protokoliem, ierakstiem u.tml., kā arī nav pieļaujama arhitekta aizstāšana ar zemākas (skatīt zemsvītras atsauci par skaidrojumu, kas ir kvalificēts arhitekts vai ainavu arhitekts) kvalifikācijas vai citas nozares pārstāvi, 4. tiek nodrošināta dažādu sabiedrības sociālo un demogrāfisko grupu (piemēram, izglītības, vecuma, dzimuma) iesaiste un apspriešana par projekta saturu, lai viņu vēlmes un vajadzības tiek iekļautas projektā, un tas būs izsekojams un pamatots ar atbilstošām liecībām, piemēram, sapulču protokoliem, tiem pievienotu profesionālu grafisko materiālu, ierakstiem, dalībnieku sarakstu, anketu rezultātiem u.tml., 5. **būvniecības laikā**  autoruzraugs un būvuzraugs seko, lai netiktu pazemināta vai vienkāršota projekta risinājumu kvalitāte. Ja nepieciešama materiālu vai risinājumu nomaiņa, tā ir jāizskata no estētikas un ilgtspējas viedokļa nodrošinot ekvivalentu. Arhitektūras un ainavu arhitektūras risinājumu izmaiņas var akceptēt tikai kvalificēts arhitekts, ar atbilstošiem dokumentētiem ierakstiem, 6. tiek nodrošināta piesaistīta kvalificēta arhitekta dalība regulārās sapulcēs ne mazāk kā vienu reizi mēnesī vai atbilstoši noslēgtajam pakalpojuma vai autoruzraudzības līgumam un šī dalība būs izsekojama un pamatota ar atbilstošām liecībām, piemēram, sapulču protokoliem, ierakstiem u.tml., kā arī  tiek nodrošināts, ka nenotiek arhitekta aizstāšana ar zemākas (skatīt zemsvītras atsauci par skaidrojumu, kas ir kvalificēts arhitekts vai ainavu arhitekts) kvalifikācijas vai citas nozares pārstāvi, 7. ja nepieciešama arhitekta nomaiņa, tiek nodrošināts, ka projektā iesaistītais kvalificētais arhitekts ir iepazinies ar Jaunā Eiropas “Bauhaus” principiem vismaz tādā apjomā, kas aprakstīta piemērošanas palīgmateriālā “Jaunā Europas “Bauhaus” kritēriju piemērošanas skaidrojums”, kas publicēts sadarbības iestādes tīmekļa vietnē pie izsludinātās atlases, un pirms projektēšanas darbu uzsākšanas arhitekts ir parakstījis apliecinājumu, ka ar principiem ir iepazinies un tos ievēros, kā arī apliecinājuma pielikumā pievienota minētā skaidrojošā palīgmateriāla datne. |
| 1. **Vidēja gatavības pakāpe (pieņemts par projektēšanas iepirkuma procedūru lēmums vai noslēgts projektēšanas iepirkuma līgums)** |
| Projekta iesniedzējam **jānodrošina projektēšanas un būvniecības laikā šādi pasākumi:**   1. **projektā** iesaistītais kvalificēts arhitekts tiek iepazīstināts ar Jaunā Eiropas “Bauhaus” principiem un to piemērošanu vismaz tādā apjomā, kas aprakstīta palīgmateriālā “[Jaunā Europas “Bauhaus” kritēriju piemērošanas skaidrojums](https://www.cfla.gov.lv/lv/5-1-1-3)” , kas publicēts sadarbības iestādes tīmekļa vietnē pie izsludinātās atlases, un pirms projektēšanas darbu uzsākšanas arhitekts ir parakstījis apliecinājumu, ka ar principiem ir iepazinies un tos ievēros, kā arī apliecinājuma pielikumā pievienota minētā skaidrojošā palīgmateriāla datne, 2. tiek nodrošināta piesaistīta kvalificēta arhitekta dalība regulārās sapulcēs ne mazāk kā vienu reizi mēnesī vai atbilstoši noslēgtajam pakalpojuma līgumam un šī dalība būs izsekojama un pamatota ar atbilstošām liecībām, piemēram, sapulču protokoliem, ierakstiem u.tml., kā arī nav pieļaujama arhitekta aizstāšana ar zemākas(skatīt zemsvītras atsauci par skaidrojumu, kas ir kvalificēts arhitekts vai ainavu arhitekts) kvalifikācijas vai citas nozares pārstāvi, 3. tiek nodrošināta dažādu sociālo un demogrāfisko sabiedrības grupu (piemēram, izglītības, vecuma, dzimuma) iesaiste un apspriešana par projekta saturu, lai viņu vēlmes un vajadzības tiek iekļautas projektā, un tas būs izsekojams un pamatots ar atbilstošām liecībām, piemēram, sapulču protokoliem, tiem pievienotu profesionālu grafisko materiālu, ierakstiem, dalībnieku sarakstu, anketu rezultātiem u.tml., 4. **būvniecības laikā** autoruzraugs un būvuzraugs seko, lai netiktu pazemināta vai vienkāršota projekta risinājumu kvalitāte. Ja nepieciešama materiālu vai risinājumu nomaiņa, tā ir jāizskata no estētikas un ilgtspējas viedokļa nodrošinot ekvivalentu. Arhitektūras un ainavu arhitektūras risinājumu izmaiņas var akceptēt tikai kvalificēts arhitekts, ar atbilstošiem dokumentētiem ierakstiem, 5. tiek nodrošināta piesaistīta kvalificēta arhitekta dalība regulārās sapulcēs ne mazāk kā vienu reizi mēnesī atbilstoši noslēgtajam pakalpojuma vai autoruzraudzības līgumam un šī dalība būs izsekojama un pamatota ar atbilstošām liecībām, piemēram, sapulču protokoliem, ierakstiem u.tml., kā arī  nav pieļaujama arhitekta aizstāšana ar zemākas (skatīt zemsvītras atsauci par skaidrojumu, kas ir kvalificēts arhitekts vai ainavu arhitekts) kvalifikācijas vai citas nozares pārstāvi, 6. ja nepieciešama arhitekta nomaiņa, tiek nodrošināts, ka projektā iesaistītais kvalificētais arhitekts ir iepazinies ar Jaunā Eiropas “Bauhaus” principiem vismaz tādā apjomā, kas aprakstīta piemērošanas palīgmateriālā “[Jaunā Europas “Bauhaus” kritēriju piemērošanas skaidrojums”, kas publicēts sadarbības iestādes tīmekļa vietnē pie izsludinātās atlases](https://www.cfla.gov.lv/lv/media/13806/download?attachment) , un pirms projektēšanas darbu uzsākšanas arhitekts ir parakstījis apliecinājumu, ka ar principiem ir iepazinies un tos ievēros, kā arī apliecinājuma pielikumā pievienota minētā skaidrojošā palīgmateriāla datne. |
| 1. **Augsta gatavības pakāpe (atzīme būvprojektā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes stadija, izsludināts būvdarbu iepirkums)** |
| projekta iesniedzējam **jānodrošina būvdarbu laikā šādi pasākumi:**   1. būvniecības laikā autoruzraugs un būvuzraugs seko, lai netiktu pazemināta vai vienkāršota projekta risinājumu kvalitāte. Ja nepieciešama materiālu vai risinājumu nomaiņa, tā ir jāizskata no estētikas un ilgtspējas viedokļa nodrošinot ekvivalentu. Arhitektūras un ainavu arhitektūras risinājumu izmaiņas var akceptēt tikai kvalificēts arhitekts, ar atbilstošiem dokumentētiem ierakstiem 2. tiek nodrošināta piesaistīta kvalificēta arhitekta dalība regulārās sapulcēs ne mazāk kā vienu reizi mēnesī vai atbilstoši noslēgtajam pakalpojuma vai autoruzraudzības līgumam un šī dalība būs izsekojama un pamatota ar atbilstošām liecībām, piemēram, sapulču protokoliem, ierakstiem u.tml., kā arī  tiek nodrošināts, ka nenotiek arhitekta aizstāšana ar zemākas kvalifikācijas vai citas nozares pārstāvi, 3. ja nepieciešama arhitekta nomaiņa, tiek nodrošināts, ka projektā iesaistītais kvalificētais arhitekts ir iepazinies ar Jaunā Eiropas “Bauhaus” principiem vismaz tādā apjomā, kas aprakstīta [palīgmateriālā “Jaunā Europas “Bauhaus” kritēriju piemērošanas skaidrojums”, kas publicēts sadarbības iestādes tīmekļa vietnē pie izsludinātās atlases](https://www.cfla.gov.lv/lv/5-1-1-3), un pirms projektēšanas darbu uzsākšanas arhitekts ir parakstījis apliecinājumu, ka ar principiem ir iepazinies un tos ievēros, kā arī apliecinājuma pielikumā pievienota minētā skaidrojošā palīgmateriāla datne. |

Par Jaunā Europas “Bauhaus” principu: *estētika, ilgtspēja un  iekļautība* piemērošanu var saņemt informāciju un konsultatīvu atbalstu ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas Arhitektu savienībā izveidotā “Jaunā Eiropas *Bauhaus*” Latvijas kontaktpunktā, biroja kontakti: tālrunis: 20028097, e-pasts:  [neb@latarh.lv.](mailto:%20neb@latarh.lv)

1. Skaidrojums, kas piemērojams šeit un turpmāk, proti, termins “kvalificēts” ir speciālists, kas saņēmis valsts atzītu otrā līmeņa augstākās izglītības diplomu arhitektūrā un/vai ainavu arhitektūrā, ieguvis kvalifikāciju un veic profesionālo darbību ar atbilstošu derīgu sertifikātu (ja attiecināms). Piemēram, Latvijas Arhitektu savienības (LAS) Sertifikācijas centra izdots sertifikāts.  Neskaidrību gadījumā ieteicams konsultēties ar minēto organizāciju. [↑](#footnote-ref-2)
2. Atbilstoši labai praksei [↑](#footnote-ref-3)