Atbildes uz jautājumiem

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās”

2.3.1.2. pasākumam “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” (otrā atlases kārta)

Izmantotie saīsinājumi:

Atlases nolikums – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikums

CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

MK noteikumi – Ministru kabineta 2024. gada 19. novembra noteikumi Nr. 726 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” īstenošanas noteikumi”

MK noteikumi Nr. 353 - Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” noteiktajām grupām

Regula Nr. 651/2014 – Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 36.a un 48. pantu.

Regula Nr. 2023/2831 - Eiropas Komisijas 2023. gada 13. decembra Regula (ES) 2023/2831 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ievērojot 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbību ierobežojumus.

Lēmums Nr. 2012/21/ES - Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmums Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

VTNP - vispārējas tautsaimniecības nozīmes pakalpojumi

KPVIS - Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma jeb Projektu portāls

HP - horizontālais princips

PVN - pievienotās vērtības nodoklis

LDz - valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”

ATD - valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija”

PU – projektēšanas uzdevums

FM - Finanšu ministrija

Saturs

1.	Vispārīgi jautājumi	2

2.	Darbību un izmaksu attiecināmība	15

3.	Projekta iesnieguma aizpildīšana un pievienojamie dokumenti	23

4.	Īstenošanas nosacījumi	28

5.	Vērtēšana un lēmumu pieņemšana	29

| Nr.p.k. | Jautājumi | Atbildes |
| --- | --- | --- |
| - Vispārīgi jautājumi |  |  |
| 1.1. | Vai 2.3.1.2. pasākums paredz investīcijas, kas saistītas ar ūdeņraža uzpildīšanas infrastruktūru? (e-pasts) | Pasākuma ietvaros sabiedriskā transporta savienojumu punktos plānots izveidot parastās jaudas uzlādes punktus privātajam elektrotransportam. Noteikumu projekta ietvaros atbalsts netiek sniegts ūdeņraža uzpildes infrastruktūrai, kā arī ar ūdeņraža piegādi saistītai infrastruktūrai. |
| 1.2. | Liels lūgums sniegt viedokli par iespēju SAM 2.3.1.2. “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” ietvaros paredzēt finansējumu gājēju-velosipēdistu dzelzceļa šķērsojuma gaisa pārvada izbūvei dzelzceļa stacijā. Šķērsojums nepieciešams, lai nodrošinātu drošus dzelzceļa sliežu šķērsošanas apstākļus gājējiem un velosipēdistiem, kas strādā otrpus sliedēm un ierodas ar dzelzceļa transportu Pilsētā, īpaši ņemot vērā industriālo teritoriju attīstību. (e-pasts) | Minēta šķērsojuma izbūve ir atbalstāma. |
| 1.3. | Vai projektā tiktu atbalstīta dzelzceļa šķērsojuma izveide (gājējiem) pie šāda scenārija: Plānotā gājēju ietve un stāvlaukums atrodas apmēram 600m attālumā no dzelzceļa stacijas. Eksistē iedzīvotāju bieži izmantota sliežu šķērsojuma vieta, kas šobrīd ir neoficiāla un nesakārtota. Vai šī šķērsojuma izveide būtu atbalstāma darbība? Lai gan attālums ir visai liels, bet iedzīvotājiem no ciema šis ir vienīgais nokļūšanas veids, jo gar autoceļu nav ietves. Bet uz otru pusi tuvākā dzelzceļa stacija ir vairāk nekā 5km attālumā: Attiecīgi mēs vēlētos, lai iedzīvotāji šķērsojot (kur Latvijas valsts ceļiem ir plānots izbūvēt gājēju tuneli) būtu iespēja šķērsot sliedes un tad par projektā izveidojamo ietvi nokļūt līdz dzelzceļa stacijai. (e-pasts) | Norādām, ka stāvlaukuma un gājēju ietves gar ielu ir atbalstāmas darbības. Vienlaikus, sliežu šķērsojuma izveide gājējiem/velobraucējiem būtu atbalstāma, ja šķērsojums nepieciešams, lai nodrošinātu drošus dzelzceļa sliežu šķērsošanas apstākļus gājējiem un velosipēdistiem, kas pārvietojas uz/no autoceļa (uz kuras atrodas autobusa pietura vai tuvāko ciematu iedzīvotāji) līdz dzelzceļa pieturai vai tie ir atstājuši savu personīgo transporta līdzekli plānotajā stāvlaukumā un dodas uz/no uz autoceļa esošo autobusa pieturu. |
| 1.4. | Vai pastāv iespēja, lai paātrinātu projekta īstenošanu, plānot projektē/būvē iepirkumu, jo tādā gadījumā tiks noslēgts līgums, kura ietvaros paredzēta arī būvniecība. (e-pasts) | Līgums var būt apvienots, t.i., var tikt noslēgts līgums projektēšanai un būvniecībai. Ja projektā nav plānotas darbības, kas paredz komercdarbības atbalstu, tad nevajadzētu rasties riskiem. Komercdarbības atbalsta gadījumā būvniecības līgumu var noslēgt pēc projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA vai līgumā iekļaut atliekošo nosacījumu, ka būvniecības līgums stāsies spēkā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA. |
| 1.5. | Vai nepieciešams izstrādāts būvprojekts 2. kārtā? | 2.atlases kārtā nav obligāti jābūt jau izstrādātam būvprojektam, bet par projekta gatavību būs iegūstami papildus punkti atbilstoši kvalitātes kritērijam Nr. 4.1. |
| 1.6. | Kā var pieteikties konsultācijai? | Atklātu konkursu ietvaros individuālas konsultācijas nesniedzam. Niansētus jautājumus varat uzdot rakstiski, sniegtās atbildes tiks apkopotas un publicētas mūsu mājaslapā nodrošinot uzdevēja anonimitāti. |
| 1.7. | MK noteikumu 27.2.apakšpunkts – sabiedriskā transporta savienojumu punktu publiskās lietošanas un sabiedriskā transporta infrastruktūras (tai skaitā ar dzelzceļa platformām integrēto vai atsevišķi stāvošo autobusu platformu) izbūves, pārbūves un atjaunošanas izmaksas, tostarp ar to funkcionalitātes nodrošināšanu saistītās mikromobilitātes infrastruktūras, bezemisiju transportlīdzekļu koplietošanas vietu izbūves, pārbūves un atjaunošanas izmaksas (ja attiecināms), kā arī ar to piekļūstamību un savienojamību saistītās infrastruktūras (tai skaitā stāvparku un ar to saistītās infrastruktūras, kā arī gājēju celiņu un veloceliņu) izbūves, pārbūves un atjaunošanas izmaksas. Jautājums – Šis punkts neparedz ierobežojumus stāvparka attālumam no sabiedriskā transporta savienojuma punkta. Saprotam, ka stāvparku nedrīkst būvēt otrā pilsētas pusē, tomēr būtu labi saprast- kā noteikt- vai stāvparku neparedzam pārāk tālu. No kura punkta būtu jāsāk mērīt, ja tiešām pastāv ierobežojumi? | Projekta īstenošanas teritorija (Sabiedriskā transporta savienojuma punkts) – projekta iesniedzēja noteikta publiski lietojama teritorija, kurā “satiekas” dažādi transporta veidi (reģionālās un pilsētas nozīmes sabiedriskais transports, privātās automašīnas, t. sk. elektroauto, kā arī mikromobilitātes rīki (skrejriteņi, velosipēdi u. c.)) un tajā ietilpst šādi elementi: - Dzelzceļa stacija/pietura; - Autobusus pietura/platforma – integrēta ar dz/c vai atsevišķi stāvoša/-s autobusu platforma/-s; - Bezemisiju transportlīdzekļu koplietošanas vietas; - Velo novietnes, t.sk. segtas - Kiss&Ride (Iekāpšana un izkāpšanas zona taksometriem un privātajam transportam), stāvlaukumi (Park&Ride), parastās jaudas uzlādes punkti; - Tieši saistītā mikromobilitātes infrastruktūra (gājēju un veloceliņi). Stāvlaukuma izmaksas atbilst MK noteikumu 27.2.apakšpunktam un tam ir jābūt pie dzelzceļa stacijas (sabiedriskā transporta savienojuma punktā). Vienlaikus MK noteikumos nav noteikts attālums starp sabiedriskā transporta savienojuma punktā esošajiem elementiem, t.i., starp dzelzceļa staciju, stāvparku, sabiedriskā transporta pieturu u.c. Visiem plānotajiem elementiem ir jāveido vienots sabiedriskā transporta savienojuma punkts. Mobilitātes punkti ir dažādu līmeņu transporta mezgli ar pamatuzdevumu ikvienam to lietotājam nodrošināt ērtus dažādu transporta veida savienojumus vienkopus, piedāvājot alternatīvus pārvietošanās veidus (t.sk. koplietošanas transportlīdzekļus) un mazinot nepieciešamību izmantot privāto autotransportu. Ja projekta īstenošanas vietā nav iespējams izveidot stāvlaukumu pie dzelzceļa vai MK noteikumu 27.8. apakšpunktā noteikto ierobežojumu ietvaros, projekta ietvaros stāvlaukuma izbūves vietai jābūt īpaši pamatotai, sniedzot detalizētu situācijas izvērtējumu un sniedzot argumentētu pamatojumu stāvlaukuma izbūves vietas izvēlei. Papildus MK noteikumu 27.8. apakšpunkts paredz attiecināt Funkcionālā savienojuma izmaksas. Funkcionālais savienojums ir ielas vai ceļa posms, kas nepārsniedz divus kilometrus līdz projekta īstenošanas teritorijai. Papildus starp Funkcionālais savienojumu un projekta īstenošanas teritoriju var būt ielas vai ceļa posms, kurā netiek veikti ieguldījumi un kas nav garāks par 600 metriem, izņemot gadījumu, ja funkcionālais savienojums ir vienīgā alternatīva nokļūšanai no projekta iesniedzēja noteiktās projekta īstenošanas teritorijas (t.i. sabiedriskā transporta savienojuma punkta) līdz publisko ceļu tīklam vai funkcionālais savienojums ir turpinājums tās pašas ielas vai tā paša ceļa posmam, kas nav garāks par 600 metriem nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros (pilsētās) un 1500 metriem novadu teritorijā ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem. Lūgums iepazīties arī ar atsevišķi izstrādāto informatīvo materiālu par projekta īstenošanas teritoriju un funkcionālo savienojumu, kas publicēts CFLA mājas lapā. |
| 1.8. | Ja SAM ietvaros pašvaldība plāno: - izbūvēt publisku stāvlaukumu pie dzelzceļa stacijas, lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju atstāt privātās automašīnas un izmantot vilcienu nokļūšanai galapunktā: - vai pastāv iespēja projektā veikt tikai stāvlaukuma izbūvi, neparedzot ielas pārbūvi (MK not. 27.8.1. p.)? - plānotais stāvlaukums atrastos nepilnu 400 m attālumā no dzelzceļa stacijas, vai tas atbilstu SAM nosacījumiem? - Izbūvēt elektrouzlādes staciju/-as publiskai lietošanai mobilitātes punktā. Vai pareizi saprotam, ka šajā gadījumā projekts uzskatāms par projektu ar komercdarbības atbalstu? (e-pasts) | 1): - JĀ, ja ielas un ceļu infrastruktūra ir atbilstošā stāvoklī, projektā var paredzēt tikai stāvlaukuma izbūvi; - Diemžēl neatbilst. Stāvlaukuma izmaksas atbilst MK noteikumu 27.2.apakšpunktam un tam ir jābūt pie dzelzceļa stacijas (sabiedriskā transporta savienojuma punktā). MK noteikumos nav noteikts attālums starp sabiedriskā transporta savienojuma punktā esošajiem elementiem, t.i., starp dzelzceļa staciju, stāvparku, sabiedriskā transporta pieturu u.c. Visiem plānotajiem elementiem ir jāveido vienots sabiedriskā transporta savienojuma punkts. Papildus MK noteikumu 27.8. apakšpunkts paredz attiecināt Funkcionālā savienojuma izmaksas. Papildus starp Funkcionālais savienojumu un projekta īstenošanas teritoriju var būt ielas vai ceļa posms, kurā netiek veikti ieguldījumi un kas nav garāks par 600 metriem, izņemot gadījumu, ja funkcionālais savienojums ir vienīgā alternatīva nokļūšanai no projekta iesniedzēja noteiktās projekta īstenošanas teritorijas (t.i. sabiedriskā transporta savienojuma punkta) līdz publisko ceļu tīklam vai funkcionālais savienojums ir turpinājums tās pašas ielas vai tā paša ceļa posmam, kas nav garāks par 600 metriem nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros (pilsētās) un 1500 metriem novadu teritorijā ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem. Mobilitātes punkti ir dažādu līmeņu transporta mezgli ar pamatuzdevumu ikvienam to lietotājam nodrošināt ērtus dažādu transporta veida savienojumus vienkopus, piedāvājot alternatīvus pārvietošanās veidus (t.sk. koplietošanas transportlīdzekļus) un mazinot nepieciešamību izmantot privāto autotransportu. 2) JĀ, šajā gadījumā projekts ir ar komercdarbības atbalstu. MK noteikumu 27.13.punktā un tā apakšpunktos ir norādītas izmaksas, kādas būs attiecināmas, ja projektā tiks plānota parastās jaudas uzlādes punktu izbūves, uzstādīšanas, modernizēšanas vai paplašināšanas izmaksas mobilitātes punktos (atbalsts atbilstoši Regulas Nr.651/2014 36.a pantā minētajam). Projekts ir saistīts ar komercdarbības atbalstu arī tad, ja tiek plānotas izmaksas atbilstoši MK noteikumu 27.9.punktā minētajam, t.i., tiek plānotas elektroapgādes sistēmu – kabeļu trašu un apakšstaciju – izbūves, pārbūves un atjaunošanas izmaksas, tostarp jaudas palielināšana, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta savienojumu punktu elektroapgādes sistēmu darbību atbilstoši regulas Nr. 651/2014 48. panta nosacījumiem |
| 1.9. | Plānojam veikt rekonstrukciju 300 metru garam ielas posmam, kas atrodas 200 metru attālumā no Pilsētas stacijas perona. Ielas pārbūves rezultātā paredzēta ne tikai autostāvvietas izbūve, bet arī velo/gājēju celiņa ierīkošana, kas pēc pārbūves kļūs par pilsētas galvenās mikromobilitātes artērijas posmu, savienojot dzelzceļa staciju ar skolām. Jautājums: vai minētā ielas posma rekonstrukcijas izmaksas, ieskaitot autostāvvietu un celiņus, varēs attiecināt uz Pilsētas stacijas multimodālo projektu? (e-pasts) | Attālums tiek mērīts no sabiedriskā transporta savienošanas punkta (projekta īstenošanas) teritorijas. Stāvvietas izbūves izmaksas un ar to savienojošās infrastruktūras izbūves izmaksas ir attiecināmas projekta ietvaros. Stāvlaukumam jābūt sabiedriskā transporta savienošanas punkta teritorijā. Gadījumā, ja stāvlaukuma izbūve nav iespējama sabiedriskā transporta savienojumu punkta teritorijā, bet ir svarīga sabiedriska transporta savienojuma punkta funkcionalitātei un nav iespējams to izbūvēt projekta teritorijā, stāvlaukuma izbūve ir atbalstāma, ja projekta iesniegumā pamatota stāvlaukuma izbūve ārpus projekta teritorijas un viennozīmīgi pierādīts, ka stāvlaukuma izbūve ir nepieciešama projekta mērķu sasniegšanai. |
| 1.10. | Kas tiek saprasts ar “sabiedriskā transporta savienojumu punktu publiskās lietošanas... infrastruktūras... būves, pārbūves un atjaunošanas izmaksas”. Kas ir tā publiskā infrastruktūra ko drīkst, ko nedrīkst izbūvēt/pārbūvēt? Varētu palūgt piemērus un vai pastāv kādi ierobežojumi. | Publiskās lietošanas infrastruktūra nozīmē, ka infrastruktūra ir publiski pieejama ikvienam iedzīvotājam vai tūristam bez ierobežojuma un ietilpst Sabiedriskā transporta savienojuma punkta teritorijā (piemēram, velonovietne, stāvvietas, sabiedriskā transporta pieturvietas/platformas u.c.). Ņemot vērā MK noteikumu mērķi un MK noteikumu 26. un 27. punktu, atbalsts tiek piešķirts ar sabiedriskā transporta savienojuma punktu attīstību un to savienojamību saistītajām darbībām. |
| 1.11. | MK noteikumu 27.8.apakšpunktā norādīts “projekta iesniedzēja noteikto projekta īstenošanas teritoriju”. Pēc kādiem kritērijiem būtu jāvadās, lai noteiktu šo teritoriju? Šis jēdziens šai MK noteikumu punktā minēts 2 reizes un tam ir būtiska nozīme punkta viennozīmīgā izpratnē. | Projekta īstenošanas teritorija (Sabiedriskā transporta savienojuma punkts) – projekta iesniedzēja noteikta publiski lietojama teritorija, kurā “satiekas” dažādi transporta veidi (reģionālās un pilsētas nozīmes sabiedriskais transports, privātās automašīnas, t. sk. elektroauto, kā arī mikromobilitātes rīki (skrejriteņi, velosipēdi u. c.)) un tajā ietilpst šādi elementi: - Dzelzceļa stacija/pietura; - Autobusus pietura/platforma – integrēta ar dz/c vai atsevišķi stāvoša/-s autobusu platforma/-s; - Bezemisiju transportlīdzekļu koplietošanas vietas; - Velo novietnes, t.sk. segtas - Kiss&Ride (Iekāpšana un izkāpšanas zona taksometriem un privātajam transportam), stāvlaukumi (Park&Ride), parastās jaudas uzlādes punkti; - Tieši saistītā mikromobilitātes infrastruktūra (gājēju un veloceliņi). Lūgums iepazīties arī atsevišķi izstrādāto un CFLA mājaslapā publicēto informatīvo materiālu par projekta īstenošanas teritoriju, kurā ir detalizēti norādīts, kas ir projekta īstenošanas teritorija un kādi elementi tajā ietilps. |
| 1.12. | Vai viena pašvaldība drīkst iesniegt divus projekta iesniegumus par diviem atsevišķiem mobilitātes punktiem? Plānojam, ka varētu izbūvēt 2 mobilitātes punktus – XXX stacijas teritorijā un MMM stacijas teritorijā? | MK noteikumos nav noteikts ierobežojums, ka viena pašvaldība var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu, līdz ar to pašvaldība var iesniegt vairākus projekta iesniegumus gan pirmās atlases kārtas ietvaros, gan nākamajās kārtās, vienlaikus nodrošinot dubultfinansējuma riska neiestāšanos. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka katrā projektā jānodrošina pasākuma un projekta mērķa sasniegšanu – veicināt multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstību ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu, izveidojot sabiedriskā transporta savienojuma punktu un vienlaikus veicinot mikromobilitāti, veicot infrastruktūras izbūvi, pārbūvi un atjaunošanu. Papildus vēršam uzmanību, ka projekta iesnieguma minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apmērs nedrīkst būt mazāks par 200 000 euro (ieskaitot). |
| 1.13. | Ja ir paredzēta divu punktu uzlabošana, vai ir jāsniedz projekta pieteikums par katru punktu atsevišķi, vai var sniegt par abiem kopā? (vebinārs 18.12.2025) | Par katru punktu ir jāsniedz atsevišķs projekta pieteikums. |
| 1.14. | Ir noteikts nacionālais rādītājs, bet vai ir noteikts projekta iesniedzēja sasniedzamais rādītājs? (vebinārs 18.12.2025) 1. Šajā kārtā “Rādītāji” nav definēti konkrēti uzraudzības rādītāji. Pie katras darbības jānorāda tikai attiecīgās darbības rezultāts. Lūdzam precizēt, kas šajā kontekstā tiek uzskatīts par rezultātu. Vai kāds no piedāvātajiem variantiem ir atbilstošs: - 1.variants: Attīstīts sabiedriskā transporta savienojuma pārsēšanās punkts – 1 gab. - 2.variants: Noslēgto pakalpojumu līgumu skaits (piemēram, par IIA izstrādi, projektēšanu un autoruzraudzību, būvniecību un būvuzraudzību u.c.). 2. Atlasē ir noteikts, ka projektā jāīsteno horizontālais princips “Klimatdrošināšana”. Attiecīgajā sadaļā ir iespējams izvēlēties četras darbības zem šī principa. Lūdzam precizēt, vai projekta pieteikumā drīkst atzīmēt tikai vienu no piedāvātajām darbībām, piemēram, “Klimata risku izvērtējums”, un aprakstīt tās īstenošanas procesu. (e-pasts) | Šajā pasākumā katram projekta iesniedzējam nav noteikts specifiskais sasniedzamais rādītājs līdz ar to katrā projektā ir jādefinē tikai konkrēti projekta darbību rezultāti. Tā kā Ministru kabineta noteikumos nav definēti konkrēti uzraudzības rādītāji, kas būtu jāiekļauj projekta līmenī, projekta iesnieguma sadaļā “Darbības” cilnē “Rādītāji” – nav pieejamas izvēlamās vērtības no kataloga. Līdz ar to Jums projektā pie katras darbības jānorāda tikai attiecīgās darbības rezultāts, nevis jāizvēlas rādītājs no kataloga. - Šajā pasākumā nav noteikti konkrēti Rādītāji, kas projekta ietvaros ir jāsasniedz, līdz ar to katrai darbībai vai apakšdarbībai ir jānosaka savs darbības rezultāts. Tie var būt, piemēram, izbūvēts funkcionālais savienojums – 850 metri, izveidots sabiedriskā transporta savienojumu punkts – 1 punkts, izbūvēts velosipēdu un gājēju ceļš – 3500 metri, u.c. kas visprecīzāk raksturo, kas tiek izveidots pabeidzot konkrēto darbību vai apakšdarbību. Ja apakšdarbības ietvaros tie sniegts pakalpojums, tad var norādīt līgumu skaitu. Norādītajam rezultāta jāsakrīt ar Projekta budžetā norādīto informāciju. - Atbilstoši kritēriju piemērošanas metodikā noteiktajam (3.2.kritērijs): - projektā paredzēts īstenot darbības, kas nodrošina klimata pārmaiņu mazināšanu, t.i., siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju un gaisa piesārņojuma samazināšanu; - projekta iesniegumā norādīts, ka veicot investīcijas sabiedriskā transporta savienojuma punktu infrastruktūrā, tiks ņemti vērā ar klimata pārmaiņām saistītie riski un tiks noteikti ar šīs infrastruktūras uzturēšanu un ekspluatāciju saistītie riski. Attiecībā uz HP “Siltumnīcefekta gāzu ietaupījums”. Jums ir jāapraksta kādas projektā paredzēts īstenot darbības, kas nodrošina klimata pārmaiņu mazināšanu, t.i., siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju un gaisa piesārņojuma samazināšanu, piemēram: a) darbības, kas paredz enerģijas ietaupījumu; b) darbības, kas paredz jaunu atjaunīgo energoresursu iekārtu uzstādīšanu; c) darbības, kas paredz zaļās infrastruktūras ieviešanu; d) citas darbības, kas vienlīdz efektīvi nodrošina siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķu sasniegšanu. Jums nav nepieciešams veikt aprēķinus par ietaupīto SEG emisiju daudzumu un uzraudzības periodā nebūs jāatskaitās par to daudzumu. Attiecībā un darbībām, kas vērstas uz klimata pārmaiņu risku novērtēšanu un iespējamo seku mazināšanu būvniecībā un infrastruktūras plānošanā: - ir veikts projektā paredzēto infrastruktūras darbību risku izvērtējums klimata pārmaiņu radītājiem riskiem: iespējami ekstrēmi klimatiskie notikumi, piemēram, karstuma viļņi (infrastruktūras pārkaršana un materiālu nolietojums karstuma dēļ), plūdi, lietusgāzes, sasalšanas un kušanas cikli. Šiem riskiem paredzēti novēršanas vai mazināšanas pasākumi; - norādīts, ka projekta ietvaros plānotās darbības tiek īstenotas ar mērķi veidot tādu infrastruktūru, kas nodrošinās noturību pret tādiem klimatiskajiem riskiem, kas saskaņā ar attiecīgajā pašvaldībā noteikto klimatisko profilu ir novērtēti ar 2. un 3. riska klasi (aukstuma un karstuma viļņu, nokrišņu un sniega riski). Informācija par aktuālo klimata profilu pieejama https://klimats.meteo.lv/pasvaldibu_apskati/; - vai projekts tiek īstenots plūdu riskam pakļautajā teritorijā atbilstoši VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Latvijas plūdu riska un plūdu draudu kartēm https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes. Vērtēšanā izmanto pavasara plūdu kartes upēm un ezeriem, kā arī jūras vējuzplūdu piekrastes zonai kartes slāņus par 10% plūdu scenāriju (plūdu skartās teritorijas, kur plūdu iestāšanās biežums ir vienu reizi 10 gados). Ja projekts tiek īstenots kartē norādītajā plūdu riskam pakļautajā teritorijā, jābūt norādītam aprakstam ar rīcību par to, kā projekta ietvaros atbalstāmā infrastruktūra tiks aizsargāta pret ūdens uzplūdiem un infrastruktūras pamatu vai grunts bojājumiem ūdenslīmeņa izmaiņu dēļ . Līdz ar to Jums ir jāizvēlas vismaz 2 darbības, piemēram, Klimata risku izvērtējums un Siltumnīcefekta gāzu ietaupījums. |
| 1.15. | Ar ko var individuāli konsultēties par komunikācijas plānā iekļaujamo informāciju? (vebinārs 18.12.2025) | Sākotnēji aicinām iepazīties ar FM izstrādātajām vadlīnijām par komunikāciju prasībām. Ja vēl rodas jautājumi, aicinām uzdot šo jautājumu rakstiski mums, mēs sniegsim atbildi. |
| 1.16. | Viens no MK punktiem nosaka, ka projektam ir nepieciešams komunikācijas plāns. Vai šis plāns ir jāsaskaņo ar Eiropas komisiju? (vebinārs 18.12.2025) | Komunikācijas plāns nav jāsaskaņo ar Eiropas komisiju. |
| 1.17. | Projekta ietvaros plānotas parastās jaudas uzlādes vietas stāvlaukumā, zeme pieder Latvijas valsts ceļiem, kā šādā gadījumā, vai jāveic izmaksu un ieguvumu analīze, vai tas būs kā komercdarbības atbalsts? (vebinārs 18.12.2025) | Tikai stāvvietas izbūve neuzliekot pašu uzlādes iekārtu, nav komercdarbības atbalsts. IIA šajā gadījumā jāveic, ja projekta kopējās izmaksas pārsniegs 1 milj.. Latvijas valsts ceļi projektā piedalās, kā sadarbības partneris. |
| 1.18. | Vai sadarbības partnerim jāvērtē GNU pazīmes? (vebinārs 18.12.2025) | Atbilstoši kritēriju piemērošanas metodikai 2.1.kritērijs tiek vērtēts tikai gadījumos, ja projekta ietvaros paredzēts komercdarbības atbalsts, un tikai projekta iesniedzējam. Sadarbības partnerim GNU pazīmes netiek vērtētas. |
| 1.19. | Projektā attīstāmajā teritorijā ir plānots pārbūvēt dzelzceļa stacijai piekļaujošu teritoriju – stāvlaukumi un ielas posms, zem kuras ir plānots demontēt un izbūvēt jaunu maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas tīklus, kuri ir pašvaldības kapitālsabiedrības bilancē. Zemes īpašums ir pašvaldības īpašumā. Vai kapitālsabiedrība ir sadarbības partneris un vai plānotās darbības uzskatāmas kā komercdarbības atbalsts? (vebinārs 18.12.2025) | Ja tiek būvēti jauni ūdensvadi (tādi iepriekš nav bijuši), kuri pēc tam tiks nodoti komersantam (ūdensvadi būtu jānodod komersantam, jo viņš izmatos ūdeni savai komercdarbībai), tas ir VTNP atbalsts. Problēma šajā SAM ir tā, ka komersants nevar nākt kā partneris, jo SAM nav paredzēts tāda veida partneris. Ja uzbūvē pašvaldība, tad vēlāk tos nodod. Gadījumā, ja tiks demontētas jau esošās inženierkomunikācijas un izbūvētas jaunas (nepalielinot esošo jaudu), jo pastāv bojāšanās risks, tādā gadījumā, iesniedzot sertificēta inženiera atzinumu, ka pastāv bojāšanās risks, šīs izmaksas var attiecināt un tas nebūs komercdarbības atbalsts. Ja ūdensvadam un kanalizācijai tiek palielināt jauda un tīkli nav nepieciešami funkciju nodrošināšanai (piemēram, netiek izbūvētas papildu tualetes), tad šādas izmaksas nav attiecināmas. Primāri jādefinē nepieciešamība pēc šādu inženierkomunikāciju izbūves. |
| 1.20. | Ja projektā tiek ietverta publisko labierīcību ierīkošana, par kuru tiek iekasēta maksa jeb tiek piesaistīts komersants, kas nodrošina tās apkalpošanu - kā tas tiek traktēts valsts atbalsta nosacījumu jeb papildinošās saimniecības darbības kontekstā? (vebinārs 18.12.2025) | Šajā SAM nav paredzēts tāda veida komercdarbības atbalsts, kur atbalsts tiek sniegts komersanta īpašumā esošajām labierīcībām. MK noteikumu anotācijā ir norādīts - Pasākuma ietvaros sabiedriskā transporta savienojumu punktos atbalstāma publisko labierīcību ierīkošana, nodrošinot to pieejamību infrastruktūras lietotājiem bez diskriminācijas un maksas. |
| 1.21. | Ja projekta teritorijā iespējams var tikt paredzēti tādi papildus pakalpojumi, kā maksas park & raid un piemēram, kafijas automātu izvietošana, vai tie skaitītos kā papildinoša saimnieciskā darbība vai parastie papildpakalpojumi? Vai uz šiem pakalpojumiem attiektos nosacījums, par to, ka visā projekta amortizācijas periodā katru gadu būtu jāsagatavo pārskati par papildinošas saimnieciskās darbības apjomiem? (e-pasts) | - Projekta ietvaros izbūvēto, pārbūvēto vai atjaunoto infrastruktūru ir jāizmanto bez maksas un diskriminācijas, līdz ar to nav pieļaujams projekta ietvaros izbūvētai park&ride infrastruktūrai noteikt maksu par tās izmantošanu. Ja daļa no park&ride teritorijas par maksu tiek iznomāta, piemēram, konkrētas firmas transportlīdzekļu novietošanai stāvēšanai, tad šāda darbība ir uzskatāma par papildinošo saimniecisko darbību un ir pieļaujama līdz 20% apmērā atbilstoši izvēlētajai PSD uzskaites metodei. - Sabiedriskā transporta savienojuma punkta teritorijas iznomāšana citiem pakalpojumiem, t.i., Kafijas automāta izvietošanai, ir uzskatāms par parasto papildpakalpojumu. Par projekta ietvaros izbūvētajā infrastruktūrā veiktajiem parastajiem papildpakalpojumiem vai papildinošu saimniecisku darbību finansējuma saņēmējām visā infrastruktūras amortizācijas periodā (parasti tie ir 10 gadi) ir pienākums PSD pārskatā iekļauto aprēķinu pamatojošos dokumentus un citu PSD uzraudzībai nepieciešamo informāciju uzglabāt un uzkrāt visā infrastruktūras amortizācijas periodā tādā veidā, lai nepieciešamības gadījumā varētu nodrošināt tiem piekļuvi un spēt tos uzrādīt sadarbības iestādei vai citām kompetentajām ES fondu uzraudzībā iesaistītajām institūcijām. Ja pašlaik projekta īstenošanas teritorijā nav izvietoti, piemēram, ēdināšanas pakalpojumu vietas/busiņi vai kafijas aparāti, tomēr nevar izslēgt, ka projekta dzīves cikla laikā varētu rasties šāda veida komersantu interese, tad projekta iesnieguma, piemēram, sadaļas “Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas” aprakstā variet norādīt, ka šobrīd teritorijā netiek sniegti parastie papildpakalpojumi un veikta papildinoša saimnieciska darbība, bet ja nākotnē kaut kas parādīsies, tad jūs nodrošināsiet ka tiks nodrošināta atbilstība Papildinošas saimnieciskas darbības uzraudzības kontroles metodikai, t.sk. papildinošā saimnieciskā darbība nepārsniegs 20 % no infrastruktūras kopējās gada jaudas. Vienlaikus pie projekta iesnieguma pievienojiet Apliecinājumu par saimnieciskas darbības, papildinošās saimnieciskas darbības veikšanu infrastruktūrā (atlases nolikuma 7.pielikums), kurā norādīts, ka NETIKS veikta papildinoša saimnieciska darbība Vairāk informācijas un piemērus varat atrast CFLA mājaslapā nopublicētajā PSD metodikā un tās 1.pielikumā. |
| 1.22. | Vispārējais jautājums - vai būs arī 3.kārta, un ja būs, tad orientējoši kad? (vebinārs 18.12.2025) | 3.kārta saskaņā ar MK noteikumiem ir plānota. Vai 3.kārta būs, ir atkarīgs no tā, vai būs finansējuma atlikums pēc 2.kārtas un, vai būs piešķirts elastības finansējums. To varēs zināt pēc 2.kārtas projektu izvērtēšanas. |
| 1.23. | Lūdzu, norādiet kādu CFLA akceptējamu sociāli atbildīga iepirkuma prasības piemēru. (vebinārs 18.12.2025) | Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenotāju ērtībām Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir sagatavojusi materiālu, kas atvieglos sociāli atbildīga publiskā iepirkuma (SAPI) piemērošanu projektos. Materiāls veidots, lai skaidrotu iespēju realizēt SAPI vienkāršā veidā, kas neapgrūtinātu līguma izpildi vai neradītu šķēršļus iepirkuma līguma rezultāta sasniegšanai. Materiāls atrodams ŠEIT. Vairāk informācijas par SAPI pieejams arī šādos resursos: - LM vadlīnijas HP VINPI īstenošanai (2021–2027) - IUB: Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums |
| 1.24. | Vadoties pēc MK noteikumiem, projekta iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un jautājumi/atbildes dokumentiem, šobrīd ir izveidojušās šaubas un radies precizējošs jautājums par sadarbības partneriem. Pašvaldībai būtu attiecināma trešā grupa – sabiedriskā transporta savienojumu punktu attīstībai pārējās stacijās, kas būtu šis autoostas punkts, lai veicinātu pāreju izmantot sabiedrisko transportu, velosipēdus, skrejriteņus u.c., bet ir zemes vienības, kuras nepieder pašvaldībai. Ar šiem zemju īpašniekiem noslēgts sadarbības līgums, ka īpašnieki piekrīt un ļauj savu īpašu izmantot projekta vajadzībām, respektīvi, šķērsot zemes īpašumu līdz parka teritorijai/gājēju ietvei, kas būtu taisnākais ceļš gājējiem. Komercdarbība šajās teritorijās nenotiktu, jo projektā tā nav paredzēta vispār. Skaidrojot sadarbības partnerus, ir minēts LDz, kā sadarbības partneris un attiecīgi jāiekļauj projektā kā sadarbības partneris. Ņemot vērā to, ka komercdarbība netiks veikta šajās teritorijās, vai šie zemju īpašnieki būtu jānorāda mūsu gadījumā projektā kā sadarbības partneri? Vai tomēr tos varam neminēt un sadarbības partneri projekta iesniegumā nebūs, jo zemju īpašnieki ļauj/piekrīt veikt šo funkciju – šķērsot pa taisnāko posmu gājējiem šo zemi? (e-pasts) | Sadarbības partneri jāpiesaista projektam (jāiekļauj projektā), ja projekta ievaros paredzēti ieguldījumi sadarbības partnera valdījumā vai īpašumā esošajā nekustamajā īpašumā un, ja nekustamais īpašums ir nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai. Vienlaikus projekta iesniedzēja tiesības veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā jānostiprina zemesgrāmatā līdz projekta noslēguma maksājuma veikšanai, izņemot 21.1. un 21.2.apakšpunktos noteiktajos gadījumos. Ja projekta ietvaros netiek veikti ieguldījumi (izbūvēta infrastruktūra) sadarbības partnera īpašumā, tad šādu sadarbības partneri nav nepieciešams iekļaut projektā. |
| 1.25. | Sagatavojot projekta pieteikumu SAM 2.3.1.2. pasākuma 2. kārtai, lūdzam skaidrojumu par diviem jautājumiem: 1. Par komercatbalsta esamību Pašvaldība plāno ierīkot autostāvlaukumu teritorijā, kas pašvaldībai nodota bezatlīdzības patapinājumā no VAS Latvijas dzelzceļš. Infrastruktūra tiks izmantota publiskai funkcijai, bez komercdarbības elementiem. Lūgums precizēt: Vai šādā situācijā projekta ietvaros veicamās darbības tiek uzskatītas par komercdarbības atbalstu, kas prasītu piemērot citu projektu iesnieguma metodiku (t.sk. izmaksu ieguvumu analīzi)? 2. Par īpašumtiesību nostiprināšanu Saskaņā ar MK noteikumu 21.1. punktu, projekta iesniedzējam var tikt piešķirts finansējums arī gadījumos, kad valsts vai valsts kapitālsabiedrības nekustamais īpašums ir nodots pašvaldībai lietošanā uz līguma vai lēmuma pamata (t.sk. patapinājuma līgums). Lūgums apstiprināt: Vai šajā gadījumā nav nepieciešams nostiprināt lietošanas tiesības zemesgrāmatā, ja ir noslēgts spēkā esošs sadarbības līgums un patapinājuma līgums? (e-pasts) | - Ja projekta ietvaros tiks izbūvēts tikai publiski lietojams stāvlaukums bez uzlādes infrastruktūras (MK noteikumu 27.13.apakšpunkts) un netiek veikta elektroapgādes sistēmu – kabeļu trašu un apakšstaciju – izbūves, pārbūves un atjaunošana, tostarp jaudas palielināšana (MK noteikumu 27.9. apakšpunkts), kā arī netiks izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli (MK noteikumu 27.15. apakšpunkts) publisko labierīcību vajadzībām, kas pēc to pabeigšanas būs sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašums, tad projekta ietvaros veicamās darbības tiek uzskatītas bez komercdarbības atbalsta. Vienlaikus Izmaksu un ieguvumu analīzi ir nepieciešams veikt gadījumos, ja projektā nav komercdarbības darbības, toties projekta kopējās izmaksas pārsniedz 1 000 000 euro. - Atbilstoši MK noteikumu 21.1.apakšpunktam projekta iesniedzēja tiesības veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā var nenostiprināt zemesgrāmatā līdz projekta noslēguma maksājuma veikšanai, ja nekustamais īpašums ir nodots projekta iesniedzējam noslēdzot patapinājuma līgumu. |
| 1.26. | Vēlējos precizēt vai ES fondu investīcijām transporta mezglos – otrajā kārtā projektu iesniedzēju loks ir paplašinājies? Iepriekš, pirmajā kārtā, mūsu novada pašvaldībai nebija iespējams startēt, jo tā nebija simetrijas mezglu staciju un pārsēšanās punktu sarakstos. Caurlūkojot MK noteikumus, neatradu ierobežojumus pēc pašvaldības atrašanās vietas, lieluma vai funkcionālā statusa, tādēļ vēlos noskaidrot, vai arī otrās kārtas ietvaros potenciālie pretendenti nav ierobežoti ar konkrētu transporta mezglu vai staciju klasifikāciju. (e-pasts) | Iesniedzēju loks nav mainījies otrajā kārtā. Tieši tāpat kā pirmajā kārtā, arī otrajā kārtā projektu iesniedzēji ir pašvaldības un pašvaldību kapitālsabiedrības, kas var īstenot projektus atbilstoši MK noteikumu 16. punktā noteiktajiem sabiedriskā transporta savienojumu punktu veidiem, t.i., simetrijas mezglos, pārsēšanas punktos un pārējās stacijās, tikai atšķirībā no pirmās kārtas nav prasība par augstas gatavības projektiem, kas jāpabeidz līdz 2026.gada 30.jūnijam. Otrajā kārtā minimālās prasības attiecībā uz projektu gatavības pakāpi ir vismaz veikts iepirkums par būvniecības ieceres dokumentu sagatavošanu (zināms iepirkuma uzvarētājs) un projekts jāpabeidz līdz 2029.gada 31.decembrim. MK noteikumu anotācijā ir uzskaitījums ar stacijām, kas ir simetrijas mezgli un pārsēšanās punkti, ja Jūsu stacija nav minētā tajā sarakstā, tad Jūsu sabiedriskā transporta savienojumu punkts ir zem kategorijas “pārējās stacijās” – simetrijas mezglu staciju un pārsēšanās punktu sarakstā neuzskatītās dzelzceļa stacijas un/vai pārsēšanās punkti, kā arī autoostas. |
| 1.27. | MK noteikumu 20. un 21. punkts nosaka: - 20. pants: Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā var iesaistīt sadarbības partnerus, noslēdzot sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā. Sadarbības partneri var iesaistīties ar valdījumā vai īpašumā esošu nekustamo īpašumu, ja nekustamais īpašums ir nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai. - 21. pants: Projekta iesniedzēja tiesības veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā nostiprina zemesgrāmatā līdz projekta noslēguma maksājuma veikšanai, izņemot šādus gadījumus: - 21.1. valsts vai valsts kapitālsabiedrības nekustamais īpašums uz normatīvā akta, līguma vai attiecīga lēmuma pamata ir nodots projekta iesniedzējam – pašvaldībai vai pašvaldības kapitālsabiedrībai – pārvaldīšanā vai lietošanā vai noslēgts patapinājuma līgums; - 21.2. pašvaldības nekustamais īpašums uz pašvaldības pilnvarojuma pamata ir nodots pašvaldības projekta iesniedzējam – kapitālsabiedrībai – ar projekta īstenošanu saistīto darbību veikšanai. Jautājums, vai pareizi interpretējam, ka, ja mums ir nepieciešams projektā iesaistīt kā sadarbības partneri VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jābūt jau noslēgtam sadarbības līgumam ar LVC? Vai šo sadarbības līgumu mēs varēsim iesniegt līdz projekta noslēguma maksājuma iesniegšanas brīdim? Vai der pie projekta iesnieguma iesniegts rakstisks apliecinājums, ka LVC neiebilst, vai, tomēr, obligāti ir jābūt pievienotam sadarbības līgumam? (e-pasts) | Projektu iesniegumu atlases nolikumā, līdzīgi kā tas tika noteikts pirmās atlases kārtas nolikumā, sadaļā "Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība" tiks noteikts kādus dokumentus pievieno projekta iesniegumam, tostarp noslēgto sadarbības līgumu starp projekta iesniedzēju un sadarbības partneri (ja projekta iesniedzējs projekta īstenošanā iesaista sadarbības partneri atbilstoši MK noteikumu 20. punktam). Pirmās projektu iesniegumu atlases metodikā tika noteikts un arī otrās projektu iesniegumu atlases metodikā tiks noteikts nosacījums, ka projekta iesniedzējs projekta īstenošanā var iesaistīt sadarbības partnerus, noslēdzot sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.-2027. gada plānošanas periodā. Sadarbības partneri var iesaistīties ar valdījumā vai īpašumā esošu nekustamo īpašumu, ja nekustamais īpašums ir nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai. Turpat, sadaļā par pielikumiem, kas jāpievieno (ja attiecināms) projekta iesniegumam ir noslēgtais sadarbības līgums starp projekta iesniedzēju un sadarbības partneri (ja projekta iesniedzējs projekta īstenošanā iesaista sadarbības partneri atbilstoši MK noteikumu 20.punktam). Investīcijas mērķu sasniegšanai, 2024. gada 18. septembrī ar Uzraudzības komisijas lēmumu Nr. 5.2-3/16/35 apstiprināti vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodika, kas piemērojami visām investīcijas projektu iesniegumu atlases kārtām, tostarp, lai nodrošinātu vienotu un vienlīdzīgu pieeju visiem pretendentiem. Minētā metodika ietver projektu iesniegumu izvērtēšanas kritērijus, kur tiek vērtēts ne tikai projekta iesniedzējs, bet arī sadarbības partneris (sadarbības partnera statusu apliecina sadarbības līgums). MK noteikumu 21. punkts atrunā gadījumus, kad tiesības veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā jānostiprina zemesgrāmatā (to ir atļauts izdarīt līdz noslēguma maksājuma veikšanas), turpat minētas arī citas sadarbības formas, kur nav nepieciešama nostiprināšana zemesgrāmatā. Vēršam uzmanību, ka ja pat ir jau noslēgts patapinājuma vai apbūves tiesību līgums, tas nav tas pats, kas sadarbības līgums. Skaidrojam, ka patapinājuma līguma nosacījumi jānodublē sadarbības līgumā, tikai īsāk. Ir jāslēdz gan patapinājuma, gan sadarbības līgums. Sadarbības līgumā iekļauj nosacījumus atbilstoši Ministru kabineta 13.07.2023. noteikumu Nr.408 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā” 6.punktam, kā arī sadarbības partnera infrastruktūras pēcuzraudzības un uzturēšanas nosacījumus. Atbildot uz jautājumu vai uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jābūt noslēgtam sadarbības līgumam ar LVC, ir jābūt noslēgtam sadarbības līgumam, to nevarēs noslēgt līdz projekta noslēguma maksājumam, apliecinājums diemžēl nederēs. |
| 1.28. | Izlasot MK noteikumus, vai pareizi saprotu, ka mūsu pašvaldības gadījumā nebūtu jāveic IIA? 22. Projekta iesniedzējs, atbilstoši sadarbības iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem, veic izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu analīzi un ekonomisko analīzi), ja projektā paredzētas darbības, kurām piemērojami komercdarbības atbalsta nosacījumi, un projektiem, kuriem kopējās izmaksas pārsniedz 1 000 000 euro. Mums nav paredzētas komercdarbības atbalsta darbības un projekta izmaksas būs 5 milj. Vai pareizi saprotu, ka IIA būtu jāveic tikai tajā gadījumā, ja izpildītos abi nosacījumi (jo tur ir "un")? Teikuma loģiskā struktūra nosaka, ka IIA ir jāveic tikai tad, ja abas šīs pazīmes ir spēkā vienlaikus: - projektā ir komercdarbības atbalsts, un - projekta kopējās izmaksas pārsniedz 1 000 000 €. P.S. Kritēriju metodikā nekas vairāk nav paskaidrots, tur norādīts: "Projekta izmaksu lietderīgums ir pamatots ar projekta izmaksu un ieguvumu analīzi (attiecināms, ja prasības izvirzītas MK noteikumos par SAM īstenošanu)." P.P.S. Administratīvā sloga mazināšanas ietvaros - https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/27195c4a-0206-4e27-bacd-01d1bd7952fd 4.pielikumā "ES fondu administratīvā sloga mazināšanas rīcības plāns ar aktuālo statusu uz 15.09.2025." tiek norādīts, ka: 03.04. VI nosūtījusi atbildīgajām iestādēm vēstuli "Par administratīvā sloga mazināšanu un normatīvā regulējuma pārskatīšanu", aicinot AI, kur tas ir piemēroti un lietderīgi, veikt IIA jau SAM/pasākuma līmenī, nevis paredzēt tās veikšanu katram projektam atsevišķi, tādējādi noņemot slogu finansējuma saņēmējam. 10.06.2025. notika VI organizēta saruna ar AI par ieguvumu definēšanu un IIA modeļu pielāgojumiem SAM līmenī. a) Ir pielāgotas, vienkāršotas IIA formas (aprīlī SAM 1112, 2118 un maijā SAM 432 atlasēm). b) Pārskatītas starpresoru vienošanās - grozījumi nav nepieciešami, bet ir nepieciešama AI izpratnes veicināšana par IIA nozīmi un iespējām (skaidrojošas sanāksmes notikušas 2025.gada jūnijā, plānotas nākošās sarunas 2025.gada rudenī, vai pēc nepieciešamības konsultācijas tiek sniegtas individuāli). (e-pasts) | Skaidrojām, ka saskaņā ar MK noteikumu 23.1.apakšpunktu un saskaņā ar projektu atlases dokumentācijas pielikuma "Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodika" 2.3. punktu ir noteikts, ka izmaksu un ieguvumu analīze ir obligāts pielikums šādiem projektu iesniegumiem: - projektā paredzētas darbības, kurām piemērojami valsts komercdarbības atbalsta nosacījumi; - projektiem, kuriem kopējās izmaksas pārsniedz 1 miljn. euro. Projekta iesniegumā var būt gan viens no abiem punktiem, var nebūt neviens, var būt abi kritēriji (projektā paredzētas darbības, kurām piemērojams komercdarbības atbalsta nosacījumi un projekta izmaksas ir virs 1 miljn.euro). Jūsu gadījumā ir jāveic izmaksu un ieguvumu analīze, jo plānotas izmaksas pārsniedz 1 miljn. euro. Papildus tam, vēršam uzmanību, ka Stacija ir gan simetrijas mezgls, gan atrodas valstspilsētā, līdz ar ko projektam būs stratēģiski svarīga projekta statuss ar no tā izrietošiem pienākumiem kā finansējuma saņēmējam. Par administratīvā sloga mazināšanu finansējuma saņēmējam attiecībā uz izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA) projektu iesniegumu atlases ietvaros. Pieminētajā "ES fondu administratīvā sloga mazināšanas rīcības plāns ar aktuālo statusu uz 15.09.2025." 4. pielikumā 8.1. p.n.k. (58. rinda) kolonnā F "Esošā kārtība/regulējums" kā problēma ir norādīts "[...] Prasība ārpus Eiropas Komisijas (EK) noteiktajiem nosacījumiem, tas ir, nacionālie noteikumi ir stingrāki nekā regulu prasības attiecībā pret projektiem, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 1 milj. euro - šobrīd nacionāli normatīvie akti paredz, ka pilnīgi visiem šādiem projektiem ir jāveic projekta izmaksu un ieguvumu analīze". No kolonnā G "Plānotā kārtība/rīcība/regulējums" norādīta ir saprotams, ka plānots, tostarp, definēt, kur nepieciešama pilna IIA, kur nepilna. MK noteikumu 22.punkts nosaka, ka ir nepieciešama nepilna IIA (22.punkts: Projekta iesniedzējs atbilstoši sadarbības iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem veic izmaksu un ieguvumu analīzi (finanšu analīzi un ekonomisko analīzi), ņemot vērā šo noteikumu 23.1. apakšpunktu.). Kolonnā L "Ieguvumi" - "Paredzēta iespēja pielāgot izmaksu un ieguvumu analīzi (pilna, nepilna) projekta līmenī, ņemot vērā SAM pasākuma specifiku un prasības MK noteikumos, jēgpilni pamatojot investīciju ekonomisko izdevīgumu.". Tādējādi, lai mazinātu administratīvo slogu projekta iesniedzējiem, ir izstrādāti augstāk minētie kritēriji, kad ir obligāti jāveic IIA, neliekot to veikt pilnīgi visiem projektu iesniedzējiem. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pie projektu atlases dokumentācijas (arī nākamajām atlases kārtām būs saglabāta šāda pieeja) ir nodrošinājusi gan "Izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķinu modelis", gan "Izmaksu un ieguvumu analīzes modeļa aizpildīšanas metodika", kur iestrādātas visas formulas un sniegts apraksts kuros gadījumos kāda izklājlapa ir nepieciešama. |
| 1.29. | - Vai izbūvējamai infrastruktūrai var būt pārrāvumi? - Vai zeme, pat, ja tur ir sarkanās līnijas un visādi citādi likumi nosaka, ka varam tur būvēt ir jāatsavina no privātīpašniekiem; - Un kā ir ar zemi, kas pieder VAC…to pat, ja gribētu, atsavināt nevaram. Papildus: - Kāda metodoloģija tiek piemērota 2 km noteikšanai? - Tiek mērīts no dzelzceļa nodalījuma joslas, no stacijas centra, vai tuvākajai perona malai? - Vai šis 2 km ierobežojums ir noteikts arī mikromobilitātes (veloceļi) infrastruktūrai? - Novadam visās stacijās plānots nosegt vairākus savienojamības virzienus. Katram virzienam 2 kilometri tiek noteikti atsevišķi vai tiek noteikts kopējais visu virzienu kopgarums? (e-pasts) | 1.Funkcionālajam savienojumam var būt pārrāvumi, bet jāņem vērā, ka funkcionālā savienojuma kopgarums (ar pārrāvumu/-iem) nevar pārsniegt 2 km (ja, piemēram, funkcionālo savienojumu šķērso dzelzceļa sliežu ceļš un ir izveidota pārbrauktuve, šo pārbrauktuves posmu ieskaita kopējā funkcionālā savienojuma garumā, kas nepārsniedz divu kilometru garumu, vai funkcionālā savienoju vidū ir jau labiekārtots posms, kurā papildus ieguldījumi nav nepieciešami). 2.un3. Atbilstoši MK noteikumu 42.2.apakšpunktam finansējuma saņēmējs nodrošina, ka infrastruktūra, kurā paredzēts veikt ieguldījumu, ir finansējuma saņēmēja īpašumā vai finansējuma saņēmējs atbilstoši Būvniecības likumam ir saskaņojis būvniecības ieceri ar projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu īpašniekiem, līdz ar to īpašumu nav nepieciešams atsavināt. Vienlaikus, atbilstoši MK noteikumu 20.punktam projekta iesniedzējs projekta īstenošanā var iesaistīt sadarbības partnerus, noslēdzot sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā. Sadarbības partneri var iesaistīties ar valdījumā vai īpašumā esošu nekustamo īpašumu, ja nekustamais īpašums ir nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai. Attiecībā uz papildus uzdotajiem jautājumiem: - 2 km tiek mērīti pa trasi nevis taisnā līnijā; - Mērījumi tiek uzsākti no jūsu noteiktās projekta īstenošanas teritorijas jeb sabiedriskā transporta savienojuma punkta teritorijas robežas; - Funkcionālais savienojums ir ielas vai ceļa posms. Ja tiek plānots izbūvēt tikai gājēju un veloceliņu, kas nodrošinās sabiedriskā transporta punkta savienojamību ar jau esošu mikromobilitātes infrastruktūru, tad uz šādu infrastruktūru ir attiecināms 4 km ierobežojums un izmaksas ir atbilstošas MK noteikumu 27.8.1apakšpunktam; - Ja uz sabiedriskā transporta savienojuma punktu plānots izbūvēt, pārbūvēt vai atjaunot vairākus funkcionālos savienojumus dažādos virzienus, tad 2 km ierobežojums attiecas uz katru posmu atsevišķi nevis uz visu projektu kopumā. |
| 1.30. | Šobrīd, strādājot pie projektēšanas uzdevuma, radās svarīgs jautājums par "Simetrijas mezglu staciju" - vai ir kaut kur noteikts, kādi noteikumi, vadlīnijas u.c. , kas nosaka pēc Simetrijas mezglu stacijas infrastruktūras izbūves, kāds apjoms, cik reģionālo autobusu maršrutu kustību vajadzēs nodrošināt Simetrijas mezgla stacijā? Pašvaldībai jāsaprot, cik lielai jābūt izbūvētajai infrastruktūrai pie dzelzceļa stacijas, lai nodrošinātu plānoto (ja ir kaut kur noteikts) starppilsētu autobusu kustību maršrutus? Vai tomēr autobusu kustību maršrutu skaits nemainīsies un tas paliks iepriekšējā skaitā kā pirms izbūves? (e-pasts) | Simetrijas mezgla definīcija ir MK noteikumu anotācijā, un tieši: Simetrijas mezgla stacija – Autotransporta direkcijas noteikta dzelzceļa stacija – nozīmīgs multimodāla sabiedriskā transporta mezgla punkts reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, kurā atbilstoši simetriskā regulāra intervāla grafika principiem plānots vienlaicīgi organizēt saskaņotu pārsēšanos starp visiem vai gandrīz visiem apkalpotajiem vilcienu un autobusu maršrutiem un virzieniem. Vēršam uzmanību, ka iesniedzot projekta iesniegumu tam ir jāpievieno Autotransporta direkcijas izziņa par 2023. gada pasažieru apgrozījumu. Kopumā pasākuma mērķis nenosaka par pienākumu palielināt sabiedriskā transporta (ST) maršrutu skaitu, bet ja pašvaldības ieskatā ST attīstībai tas ir nepieciešams, nav liegts palielināt ST maršrutu skaitu simetrijas mezglā. Pasākuma pamata mērķis ir nodrošināt ST savienojamību ar dzelzceļa transportu, tostarp attīstot mikromobilitātes infrastruktūru. Vienkāršiem vārdiem sakot, plānotajām darbībām jāveicina sabiedrības pārsēšanās no privātā autotransporta uz ST un dzelzceļa transportu, attīstot/pilnveidojot infrastruktūru. Minimālais ST savienojumu punkta komplekts nav noteikts. Pašvaldībām patstāvīgi jāizvērtē kas ir tas, kas pietrūkst, lai ST savienojuma punkts funkcionētu visefektīvāk. |
| 1.31. | Ministru kabineta noteikumu anotācijā ir teikts “Finansējuma saņēmējiem ir pienākums nodrošināt, ka ar Park&Ride apsaimniekošanu un uzturēšanu saistītie pakalpojumu sniedzēji tiks izvēlēti atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā (ja attiecināms)”. Projekta iesniedzējs ir pašvaldība, attiecīgi pašvaldības īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu veic pašvaldības iestāde, vai šādā gadījumā minētā prasība nav attiecināma uz pašvaldību? (e-pasts) | Anotācijā norādītais ir attiecināms uz pašvaldībām, kurās nav atsevišķas struktūrvienības vai iestādes, kas nodrošina šāda veida pakalpojumus. Jūsu gadījumā, minētā prasība uz Jūsu pašvaldību nav attiecināma. |
| 1.32. | (papildinājums 17.01.2026.) Kā noprotu no MK noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, sociāli atbildīgs iepirkums ir izvēles iespēja, nevis obligāta prasība? (e-pasts) | Pasākuma īstenošanā ir atbalstāma sociāli atbildīga iepirkuma veikšana, taču tā nav obligāta prasība. |
| 1.33. | (papildinājums 17.01.2026.) Jautājums par MK. 726 41.pantu: 41. Finansējuma saņēmējam ir pienākums izstrādāt kārtību, kādā tiks nodrošināta interešu konflikta neesība, identificēti apstākļi, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu projektu īstenošanai, noteikti veicamie pasākumi un izstrādāti darbības plāni interešu konflikta preventīvai novēršanai un gadījumiem, kad interešu konflikts ir atklāts. Tieši par ko šis domāts, iepirkumiem, pašu pašvaldību? (e-pasts) | Šis MK noteikumu punkts attiecas uz pašu pašvaldību. Finansējuma saņēmējam (pašvaldībai) ir pienākums izstrādāt kārtību (iekšēju un ja tādas nav vēl), kādā tiks nodrošināta interešu konflikta neesība, identificēti apstākļi, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu projektu īstenošanai, noteikti veicamie pasākumi un (pašvaldībai ir) izstrādāti darbības plāni interešu konflikta preventīvai novēršanai un gadījumiem, kad interešu konflikts ir atklāts. Turklāt iesniedzot projekta iesniegumu, Jūs obligāti parakstīsiet “Apliecinājums par informētību attiecībā uz interešu konflikta jautājumu regulējumu” ar kuru apliecināsiet, ka: - esmu informēts(-a) par Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 23. septembra Regulu (ES, Euratom) 2024/2509 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (pārstrādāta redakcija) (turpmāk – Finanšu regula), Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas Nr. 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Eiropas Komisijas paziņojuma Nr. C/2021/2119 “Norādījumi par izvairīšanos no interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu 2021/C 121/01” prasībām un apņemos tās ievērot; - organizācijā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” prasībām, kas sevī ietver arī: - pasākumus interešu konflikta riska kontrolei (preventīvus pasākumus un konstatēšanas pasākumus interešu konflikta riska kontrolei, t. sk. paziņošanas procedūru, labošanas pasākumus), tai skaitā ietverot informāciju par interešu konflikta novēršanu saskaņā ar Finanšu regulas 61. pantu; - pasākumus krāpšanas un korupcijas risku novēršanai; - iekšējās informācijas aprites un komunikācijas pasākumus par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska novēršanu; - ētikas kodeksu; - kārtību, kā darbiniekiem ir jārīkojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību; - pasākumus aizliegto vienošanos riska kontrolei; - dubultā finansējuma novēršanas mehānismu pret citiem finansēšanas avotiem, tai skaitā pret Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027.gadam, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem; - trauksmes celšanas sistēmu; - procedūru disciplināratbildības piemērošanai; - ziņošanas mehānismu kompetentajām iestādēm par potenciāliem administratīviem vai kriminālpārkāpumiem. |
| - Darbību un izmaksu attiecināmība |  |  |
| 2.1. | Vai atbilstoši MK noteikumu 27.2.apakšpunktamm atbalstāmas sekojošas aktivitātes: - Publiskās tualetes izbūve esošajā stacijas ēkā? - Mikromobilitātes infrastruktūras – velosipēdu novietņu izveide, veicot pie dzelzceļa stacijas esošu ēku pārbūvi. (e-pasts) | - Projekta iesniedzējam, kā izņēmums, ir tiesības veikt ieguldījumus sadarbības partnera valdījumā vai īpašumā esošajā nekustamajā īpašumā (t.sk. noslēgts patapinājuma līgums, kur tieši atrunātas šādas darbības, kā arī citi ar to saistīti jautājumi (piem., apsaimniekošana, pieļaujamais darbību apjoms u.c.)), ja nekustamais īpašums ir nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai, un, ja ar sadarbības partneri ir noslēgts sadarbības līgums atbilstoši normatīvajiem aktiem, tikai parastu labierīcību izbūvē/iekārtošanā ēkā vai laukumā, kur paredzēti ieguldījumi labierīcību telpas remontam un ūdens un kanalizācijas ierīkošanai. Šādas aktivitātes netiek klasificētas kā komercdarbības atbalsts (MK noteikumu 37.punkts). Ja ir plānoti plašāki darbi, piem. jāizbūvē kādi ūdensvadi u.tml. atbilstoši MK noteikumu 27.15.apakšpunktam, tad tie klasificētos kā vispārējas tautsaimniecības nozīmes pakalpojuma jeb VTNP atbalsts, ievērojot atbilstoši MK noteikumu 23.punkta prasības. Ņemot vērā to, ka Pilsētā dzelzceļa stacijas ēka ir LDz īpašumā, noslēdzot sadarbības vai cita veida līgumu starp pašvaldību un LDz, tajā jābūt skaidri atrunātām plānotajās darbībām LDz īpašumā, kā arī to apsaimniekošanas nosacījumu u.tml. - Ēkas konstruktīvās izmaiņas – pārbūve nav atbalstāma. Par velosipēdu novietnes ierīkošanu ēkā un ēkas pārbūve nav atbalstāma. |
| 2.2. | Vai saprotam pareizi, ka velosipēdu noliktava jebkurā gadījumā jāceļ no jauna un nav atbalstāma nevienas – ne Ldz, ne pašvaldībai piederošas ēkas pārbūve velosipēdu noliktavas vajadzībām. To jautājam tāpēc, ka šobrīd apkārt dzelzceļa stacijai atrodas vairākas samērā labā kvalitātē esošas neizmantotas ēkas, kuras būtu iespējams ar nelieliem ieguldījumiem pārbūvēt publiskas lietošanas vajadzībām. (e-pasts) | Pasākuma ietvaros ir atbalstāma velosipēdu novietnes nevis noliktavas izveide, līdz ar to esošas ēkas pārbūve par noliktavu nav atbalstāma. Vēršam uzmanību, ka Velosipēdu statīvs ir labiekārtojuma elements. Visas darbības, kas saistītas ar labiekārtojuma elementu (velosipēdu statīvs) izbūvi vai rekonstrukciju, nepieciešams saskaņot būvvaldē. Projekta dokumentācijas apjoms būs atkarīgs no konkrētās situācijas (vietas) un labiekārtojuma ieceres. Papildus, protams, Velosipēdu ilglaicīgākai glabāšanai noderīga būtu daudzvietīga slēgta tipa velo nojume, tajā iespējams uzglabāt lielu skaitu velosipēdu, un nojumē tie ir pasargāti no nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Nojume ir pārsegta, daļēji slēgta vai atklāta ēkas vai telpu grupas neapkurināta ārtelpa, kas piebūvēta pie ēkas, vai ir brīvstāvoša. Ārtelpas – konstruktīvi ar sienām un pārsegumu vai jumtu no visām pusēm nenorobežotas un ar iekštelpu neapvienotas ēkas telpas, kurās nav iebūvētas vienmērīgu klimatu uzturošas iekārtas (apkures, ventilācijas, saldēšanas un tamlīdzīgas iekārtas un aprīkojums) un kurās brīvi cirkulē āra gaiss (piemēram, balkoni, lodžijas, terases, nojumes, apjumtas pergolas, rampas). Ar vadlīnijām “Vadlīnijas velo novietņu izvietošanai” var iepazīties ŠEIT. |
| 2.3. | Attiecībā uz sabiedriskām tualetēm – kāda veida ieguldījumi ir attiecināmi? | Lūgums skatīt atsevišķi izstrādāto informatīvo materiālu, kas publicēts CFLA mājas lapā. |
| 2.4. | Vai vecās tualetes nojaukšana būtu atbalstāma darbība? (e-pasts) | Ēkas nojaukšana ir atbalstāma, ja teritoriju degradējošā ēka (vecā tualete) atrodas projekta īstenošanas teritorijā, attiecīgās izmaksas ir iekļautas būvprojektā un šādas darbības ir tieši nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai par ko sniegts pamatojums projekta iesniegumā. |
| 2.5. | Vai elektrības kabeļa izbūve būs attiecināmās izmaksas, ja pēc projekta pabeigšanas plānota nomas tiesību izsole elektrouzlādes punkta uzstādīšanai un nodrošināšanai īstenotā projekta teritorijā? (vebinārs 23.01.2025.) | Šīs izmaksas būs attiecināmas atbilstoši MK noteikumu 27.13.apakškuntam un darbība būs saistīta ar komercdarbības atbalstu atbilstoši Regulas Nr.651/2014 36.a pantam. |
| 2.6. | Vai pareizi saprotam, ka gadījumā, ja ir plānoti parastās jaudas uzlādes punkti elektroauto vajadzībām, lai nebūtu jāvērtē komercdarbības atbalsts, tad pašvaldība var uz plānotajām uzlādes stāvvietām izbūvēt tikai kabeļu kanalizāciju? Pēc tam pašvaldība veiks izsoli uz nomas tiesībām, kurš komersants drīkstēs nākt un izbūvēt uzlādes vietas. Respektīvi, vai nav mainījies nekas attiecībā uz to, ka pašvaldība drīkst izbūvēt tikai kabeļu kanalizāciju, un tas nebūs komercdarbības atbalsts? (vebinārs 18.12.2025) | Kabeļu kanalizāciju var izbūvēt un tas nebūs komercdarbības atbalsts, taču pašu uzlādes staciju nedrīkst izbūvēt, jo tas uzskatāms kā komercdarbības atbalsts. Gadījumā, ja plānota arī elektrības kabeļa izbūve, tad izmaksas būs attiecināmas atbilstoši MK noteikumu 27.13.apakškuntam un darbība būs saistīta ar komercdarbības atbalstu atbilstoši Regulas Nr.651/2014 36.a pantam. |
| 2.7. | Par projekta budžeta pozīcijām saistībā ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem. Saskaņā ar pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta iesnieguma atlases nolikuma 2. pielikuma “Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums” 7.4.2. apakšpunktu, nepieciešams izdalīt publiskās infrastruktūras satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un informatīvās infrastruktūras izveides un uzstādīšanas izmaksas, kā to nosaka MK noteikumu 27.12. apakšpunkts. Lūdzam precizēt, vai gājēju plūsmas organizēšanai paredzētās norādes, piemēram: • zīme ar stacijas nosaukumu un vilciena ikonu, • zīme ar sabiedriskā transporta norādi un attiecīgo ikonu, jāiekļauj 7.4.2. apakšpunktā, vai arī tās jāiekļauj 7.4.1. apakšpunktā, ņemot vērā, ka tās nav tieši saistītas ar satiksmes organizāciju, bet attiecas uz pasažieru informēšanu? | Zīme ar stacijas nosaukumu un vilciena ikonu un zīme ar sabiedriskā transporta norādi un attiecīgo ikonu būtu attiecināma zem MK noteikumu 27.3.apakšpunktā noteiktajām labiekārtojuma elementu izmaksām un iekļaujamas izmaksu pozīcijā Nr.7.4.1. zem MK noteikumu 27.12.apakšpunkta izmaksām būtu attiecināmas: - Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izveide un uzstādīšana - Ceļa norobežojošie stabiņi un signālstabiņi, saliekamie ātrumvaļņi, mākslīgās saliņas un brauktuves joslu atdalītāji, transportlīdzekļu atdures barjeras, sfēriskie spoguļi u.c. līdzekļi (piemēram, transportlīdzekļu augstuma ierobežotāji, autobusu pieturu paviljoni, autostāvvietu transportlīdzekļu aizsargi (pret auto bojājumiem), metāla stūru aizsargbarjeras (aizsargi ēku autostāvvietu sienas stūriem) utt.). - Satiksmes informatīvās infrastruktūras izveide un uzstādīšana – tablo ar reāllaika autobusu pienākšanas un atiešanas laikiem. |
| 2.8. | Vai var veikt arī kāda ceļa posma paplašināšanu? Līdz pieturvietai un tas ir vienīgais piekļuves ceļš. (vebinārs 18.12.2025) | Ja tas ir funkcionāls savienojums, kas nodrošinās piekļuvi sabiedriskā transporta punktam, tātad tā ir ceļa rekonstrukcija un tādā gadījumā var veikt ceļa paplašināšanu. MK noteikumu 27.8. apakšpunkts nosaka atbalstāmās darbības - ielu, ceļu, funkcionālo savienojumu un ar tiem saistītās infrastruktūras izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksas projekta iesniegumā noteiktajā projekta īstenošanas teritorijā un 27.8.1. apakšpunkts nosaka, ka atbalstāmās darbības un izmaksas ir ielu un ceļu (tai skaitā ar grants segumu, ja būvē jaunu ceļu, caurteku) infrastruktūras attīstība un ar to saistītās infrastruktūras (piemēram, stāvlaukumi, pieturvietas) būvniecība, pārbūve vai atjaunošana. |
| 2.9. | Vai projekta ietvaros var veikt autoostas pārbūves darbus? (vebinārs 18.12.2025) | Skatoties, kas tiek domāts ar terminu “autoosta”. Ja ar to ir domāts autoostas teritorija - projekta īstenošanas teritorija, tad jā, drīkst. Ēku pārbūve nav atļauta. Autoostas ir iekļautas 3. grupā, kas ir pārējās stacijas, pārējie punkti ar Eiropas fondu finansējumi līdz 1 milj. |
| 2.10. | Vai var veikt investīcijas infrastruktūrā piekļuvei līdz autoostai, bet neveikt ieguldījumus pašā autoostā? (vebinārs 18.12.2025) | Arī šāds variants ir iespējams. Ja pašā autoostā nav nepieciešams veikt nekādus darbus, taču pati autoosta būs projekta īstenošanas teritorija. |
| 2.11. | Vai iespējams iesniegt projektu satiksmes mezglu sakārtošanai, kur nav dzelzceļa stacija, bet ir autoosta? Jo vērtēšanas kritērijos tiek doti 5 punkti par citām pieturām vai autoostām (kas nav lielās) tāpat metodikā, kas skaidro MK noteikumu 27.2. apakšpunktu ir minēts dzelzceļa stacija, izņemot gadījumu, kas sabiedriskā transporta savienojuma punkts ir autoosta. Vai autoostai jāatbilst MK noteikumiem Nr.502 Autoostu noteikumiem kādai kategorijai ? Tā kā esam lauku reģions mums nav tik lielas autoostas, bet būtu svarīgi sakārtot to infrastruktūru un šis projekts būtu ideāls, piemēram mums stratēģijā norādīti 3-4 reģionāla mēroga mobilitātes punkti, kas nodrošina publiskā transporta pārvadājumus reģiona ietvaros un saskarē ar lielajām pilsētām, tāpat būtu viena vieta, kur piesaistīt šo otru alternatīvo pārvietošanās līdzekļu punktu, uzlādes infrastruktūras un mikromobilitātes iespējas. (e-pasts) | Jā, Jūs varat iesniegt projektu, kurā Sabiedriskā transporta savienojuma punkts ir autoosta. Autoostai ir jāatbilst kādai no MK noteikumos Nr.502 noteiktajām kategorijām un jābūt iekļautai autoostu reģistrā. |
| 2.12. | Vai ir attiecināmas izmaksas par funkcionālā savienojuma posma pārbūvi, t.sk. inženierkomunikācijām? (vebinārs 18.12.2025) | Funkcionālo savienojumu var pārbūvēt, t.sk. inženierkomunikācijas, ja inženierkomunikācijām ir bojāšanās risks. Saskaņā ar MK noteikumiem jāievēro, lai netiktu palielināts labums inženierkomunikāciju īpašniekam, t.i., pārbūvējot inženiekomunikācijas netiktu palielināta tīklu jauda. Šādā gadījumā izmaksas nav attiecināmas no projekta vai gadījumā, ja inženiekomunikācijas (ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūra) nepieciešamas sabiedriskā transporta tīkla darbības nodrošināšanai, tad tas būs VTNP atbalsts. |
| 2.13. | Vai mobilitātes punkti (piem, sasaistē autobusu pieturas - Kiss&ride, gājēju/velo infrastruktūra) ir atbalstāmi jeb tikai, kur ir dzelzceļa peroni? (vebinārs 18.12.2025) | Attiecībā uz infrastruktūru, kas nav piesaistīta pie dzelzceļa stacijas vai pieturas nav attiecināmi. Atbalstāmi tikai tie mobilitātes punkti, kuri ir pie autoostām. |
| 2.14. | Vai var izbūvēt pieeju stacijai - ceļu un gājēju celiņu, ja pie stacijas nepieiet autobusa satiksme? (vebinārs 18.12.2025) | Pie staciju sabiedrisko pieturu punktiem ir atbalstāmi dažādi elementi, tai skaitā stāvparki, stacijai jābūt pieejamai gan autobraucējiem, gan gājējiem. Gājēju celiņa izbūve ir atbalstāma. |
| 2.15. | Jautājums par MK apakšpunktu 27.8.1 “velosipēdu un gājēju ceļu funkcionālo savienojumu izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksas, kas nepārsniedz četrus kilometrus no projekta īstenošanas teritorijas”. Šie četri kilometri ir domāti kā, piemēram, veloceliņa attālums no savienojuma punkta (piemēram, autoostas) vai arī kā veloceliņa garums / nepārtraukta posma garums? (vebinārs 18.12.2025) Vai pieminētie 4 km ir projektā kopējais veloceliņu garums vai arī tam jābūt 4 km nepārtrauktā posmā? (vebinārs 18.12.2025) | Kopumā nav noteikts pieļaujamo kilometru kopskaits veloceliņam viena projekta ietvaros, tie var būt vairāki posmi. Svarīgi, lai tas sākas no projekta īstenošanas vietas un savienojas ar pārējo infrastruktūru. Vēršam uzmanību, ka starp projekta īstenošanas vietu un plānoto velosipēdu un gājēju ceļu nevar būt posms, kurā netiek veiktas investīcijas. |
| 2.16. | Vēlos lūgt konsultāciju par pielikumā pievienoto attēlu (e-pastam pievienots kartogrāfiskais materiāls), kur iezīmēju L ielu un autoostu, lai saprastu, plānoto teritoriju. Līdz galam negūstu pārliecību, vadoties pēc MK noteikumiem, vai L iela būtu attiecināma kā funkcionālais savienojums? Šo ielu izmanto, lai no tās nokļūtu autoostā, kā arī caur pilsētas skvēru plānots gājēju/velosipēdu celiņš, kas savienos autoostu ar taksometru stāvvietu, kur atrodas L ielā. Bet pie autoostas ir iespēja piebraukt arī no citas puses pa citu ceļu, tāpēc ir šī nepārliecinātība vai tieši šī iela atbilstu funkcionālā savienojuma attiecināmībai, jo pēc kilometru/metrāžas garuma tā iekļaujas šajā savienojumā. Vēl papildinot jautājuma variantu, ja piemēram, šo ielu ņem kā funkcionālo savienojumu, bet ne no L ielas sākuma, bet sākot no C ielas, vai tad šādā gadījumā tā iekļautos kā funkcionālais savienojums? Vēl ir variants, ka L ielas posma virskārtas uzlabošana. Pēc manas saprašanas, iela savieno posmu līdz autoostai un būtu attiecināma? Tā iemesla dēļ, ka arī šo ielu izmanto nokļūšanai līdz autoostai kā arī uz šī ielas posma atrodas taksometru stāvvietas, kas tiks savienotas ar autoostu gājēju/veloceliņu caur parku ietvaros. (e-pasts) | 1. Ko nepieciešams ir izdarīt – ir noteikt projekta īstenošanas teritoriju. Šī pasākuma ietvaros Projekta īstenošanas teritorija jeb Sabiedriskā transporta savienojuma punkts ir projekta iesniedzēja noteikta publiski lietojama teritorija, kurā “satiekas” dažādi (vismaz divi) transporta veidi – sabiedriskais transports un alternatīvie pārvietošanās veidi (privātās automašīnas, t. sk. elektroauto, kā arī mikromobilitātes rīki (skrejriteņi, velosipēdi u. c.)). Tajā ietilpst vairākas no zemāk norādītajām komponentēm: - Dzelzceļa stacija/pietura (obligāti), izņemot gadījumus, kad sabiedriskā transporta savienojuma punkts ir autoosta; - Autobusu pietura/platforma – integrēta ar dz/c vai atsevišķi stāvoša/-s autobusu platforma/-s; - Bezemisiju transportlīdzekļu koplietošanas vietas; - Velo novietnes, t.sk. segtas; - Kiss&Ride (Iekāpšana un izkāpšanas zona taksometriem un privātajam transportam), stāvlaukumi (Park&Ride), parastās jaudas uzlādes punkti; - Tieši saistītā mikromobilitātes infrastruktūra (gājēju un veloceliņi). 2. Tālāk, kad noteikta/ iezīmēta projekta īstenošana teritorija, kurā var būt arī ielas, ceļa posms, ja uz tās tiek izvietots kāds no augstāminētajiem elementiem, ir jāsaprot kādā apjomā un ko plānojat darīt ārpus projekta īstenošanas teritorijas, tikai tad var skatīt vai aktivitātes ārpus projekta īstenošanas teritorijas (ja tādas ir) atbilst MK noteikumu 27.8.apakšpunktā noteiktajai definīcijai par funkcionālo savienojumu. Ja uz L ielas tiek veidotas stāvvietas priekš autoostas klientiem, tad, iespējams, Lielā Ezera ielas posms, kur tiek veidotas stāvvietas iekļaujas projekta īstenošanas vietā. Papildus Jūsu gadījumā ir jāņem vērā, ka starp projekta īstenošanas vietu un funkcionālo savienojumu (L iela) nevar būt ielas posms, kurā netiek veiktas aktivitātes, jo L iela nav vienīgā alternatīva lai nokļūtu projekta īstenošanas vietā, tas ir tajā gadījumā, ja plānojat L ielas posmu rekonstruēt no T ielas virzienā prom no autoostas. |
| 2.17. | Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu 21.punktu, Pašvaldībai ir tiesības veikt ieguldījumus zemes īpašumā, ja tas ir nostiprināts zemesgrāmatā līdz projekta noslēguma maksājuma veikšanai. Lai veiktu plānotās darbības, pašvaldība plānot izbūvēt apgaismojumu, bet vienā posmā nepieciešams šķērsot privātu īpašumu, un kā vienu no potenciāliem risinājumiem zemju jautājumos zemes īpašnieks izskata veikt ierakstu zemesgrāmatā par aprobežojuma noteikšanu. Vēlamies noskaidrot vai ierakst zemesgrāmatā par aprobežojumu noteikšanu, kas būs saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu, tiks uzskatīts par pamatu darbību veikšanai? (e-pasts) | Norādām, ja plānots, ka būvdarbi ir saistīti ar apgaismojuma izbūvei nepieciešamā elektrības pievada izbūvi un uz privātpersonas zemes īpašuma netiks izbūvēts pats apgaismojums, tad būtu akceptējams, ka plānotie darbi ir saskaņoti ar zemes īpašnieku un zemesgrāmatā noteikts aprobežojums. Toties, ja uz privātpersonas zemes īpašuma tiks izbūvēta pati infrastruktūra, t.i., apgaismes stabi, tad nepieciešams ar zemes īpašnieku noslēgt 2 līgumus: - Sadarbības līgumu ar zemes īpašnieku, kurā būtu iekļauti nosacījumi atbilstoši Ministru kabineta 13.07.2023. noteikumu Nr.408 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā” 6.punktam, kā arī sadarbības partnera infrastruktūras pēcuzraudzības un uzturēšanas nosacījumi; - Līgumu, kas dod tiesības izmantot konkrēto zemes īpašumu un veikt ieguldījumus tajā. |
| 2.18. | Par attiecināmo izmaksu apmēra aprēķinu. Saskaņā ar MK noteikumu 27.1. apakšpunktu, projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas) un uzraudzības izmaksas kopā nedrīkst pārsniegt 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Lūdzam precizēt, kā pareizi aprēķināt šo proporciju, ja, piemēram, projekta kopējās faktiskās izmaksas (darbībām, kurām nepiemēro komercdarbības atbalstu) ir šādas: • Projektēšanas izmaksas – 62 915 EUR • Būvuzraudzības izmaksas – 17 061 EUR • Autoruzraudzības izmaksas – 8 470 EUR • Būvdarbu izmaksas – 180 690 EUR Vai, ņemot vērā MK noteikumu 27.1. apakšpunktā noteikto, attiecināmās izmaksas būvprojekta izstrādei, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai nedrīkst pārsniegt 20 076,67 EUR, attiecīgi kopējās attiecināmās izmaksas šajā piemērā veidotu 200 766,67 EUR? | Visas iepriekš norādītās izmaksas nevariet iekļaut projektā, jo no sniegtās informācijas projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksu kopsumma sastāda 32,86%, kas neatbilst MK noteikumu 27.1.apakšpunktā noteiktajam. Ja plānotās kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir 200 766,67 euro, tad projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzību izmaksu, kas iekļautas projekta iesniegumā, kopsumma nedrīkst pārsniegt 20 076,67 euro. |
| 2.19. | (papildinājums 17.01.2026.) 1) Vai ēkas demontāža autoostas teritorijā, kur plānots uzstādīt sanitāro moduli, ir attiecināmas izmaksas šajā projektā? 2) Ja projektā paredzētas vairākas daļas, piemēram, ielas infrastruktūras attīstība + autoostas teritorijas attīstība, vai projektēšanas vai būvniecības iepirkumam ir jābūt obligāti izsludinātam uz visām daļām līdz 09.02.2026? (e-pasts) | - Ēkas nojaukšana ir atbalstāma, ja teritoriju degradējošā ēka atrodas projekta īstenošanas teritorijā, attiecīgās izmaksas ir iekļautas būvprojektā un šādas darbības ir tieši nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai par ko sniegts pamatojums projekta iesniegumā. - Atbilstoši kvalitātes kritērija Nr.4.1. skaidrojumam, lai saņemtu minimālos 5 punktus, par visām projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu ir sagatavots projektēšanas uzdevums un ir izsludināts iepirkums par būvniecības ieceres dokumentu sagatavošanu, līdz ar to, ja Jūsu projektā plānoti būvdarbi gan ielas infrastruktūrā, gan autoostas teritorijā, tad par visiem paredzētajiem būvdarbiem (abām daļām) ir jābūt izsludinātam iepirkumam vismaz par projektēšanu. |
| 2.20. | (papildinājums 17.01.2026.) Projekta ietvaros kā viena no plānotajām darbībām paredzēta trolejbusa maršruta pagarinājuma izbūve aptuveni 700 metru garumā, lai nodrošinātu trolejbusa līnijas piekļuvi esošai dzelzceļa stacijai. Vienlaikus plānots izbūvēt trolejbusa pieturvietu un veikt ielas pārbūvi, lai nodrošinātu trolejbusa kustību. Atbilstoši iepriekš minētajam lūdzam sniegt skaidrojumu, vai trolejbusa maršruta pagarinājums jeb kontakttīklu izbūve ir uzskatāma par attiecināmu darbību saskaņā ar MK noteikumu 27.10. apakšpunktu. (e-pasts) | Trolejbusa maršruta pagarinājums jeb kontakttīklu izbūve nav uzskatāma par attiecināmu izmaksu saskaņā ar MK noteikumu 27.10. apakšpunktu. Atbilstoši MK noteikumu 27.10.apakšpunktam ir attiecināma tikai esošu kontakttīklu pārbūve un atjaunošana, ja nodrošināts sertificēta būvinženiera atzinums, kurā konstatēts, ka, projekta ietvaros veicot plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no minētās/esošās infrastruktūras bojāšanas vai pārcelšanas, bet vienlaikus tiek nodrošināts, ka netiek mainīti kontakttīklu tehniskie parametri un investīcijas nerada priekšrocības šīs infrastruktūras īpašniekam, nevis pilnīgi jaunu kontakttīklu izbūve. Turklāt MK noteikumu anotācijā arī ir ietverta informācija, jaunu kontakttīklu izbūve nav atbalstāma: Kontakttīklu izbūves, pārbūves un atjaunošanas izmaksas Atbalsts tiek sniegts kontakttīklu pārbūves un atjaunošanas darbiem sabiedriskā transporta savienojumu punktā (projekta teritorijā) jau esošajiem kontakttīkliem (piemēram, tramvaja un trolejbusu līnijas kontakttīkliem), ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta infrastruktūras, kas nodrošina nokļūšanu līdz sabiedriskā transporta savienojuma punktam, darbību. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka kontakttīklu pārbūve vai atjaunošana nerada priekšrocības elektroenerģijas infrastruktūras īpašniekiem. Jaunu kontakttīklu izbūvei atbalsts netiek sniegts. |
| 2.21. | (papildinājums 17.01.2026.) Novada pašvaldība plāno iesniegt projekta pieteikumu par multimodālā sabiedriskā transporta centra izveidi dzelzceļa stacijā. Gatavojot projekta pieteikumu secinājām, ka projekta kopējai koncepcijai būtiska būtu funkcionālā savienojuma - S ielas atjaunošana. Pielikumā- kartogrāfiskais materiāls. Lūdzam sniegt viedokli par ieceres atbilstību MK noteikumu 27.8 punkta prasībām. Vai ir būtiski ierobežojumi, kas būtu jāņem vērā. Vēl esam secinājuši, ka teritorijā, kurā plānota sabiedriskās tualetes uzstādīšana jau atrodas esoši UKT tīkli. Projektā būs nepieciešama tikai pievadu izbūve. Vai šādā situācijā nepieciešams sadarbības līgums ar esošo UKT pakalpojumu sniedzēju - SIA? (e-pasts) | Būvniecības likumā noteikts, ka būves atjaunošana ir būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju. Norādām, ka būvvaldes kompetencē ir noteikt vai Jūsu plānotie ielas seguma atjaunošanas darbi ir pārbūve, atjaunošana vai ikdienas uzturēšanas darbs, kā arī noteikt kāda veida būvniecības ieceres dokumentācija ir nepieciešama vai nav nepieciešama. Līdz ar to, Jums līdz projekta iesnieguma iesniegšanai ir nepieciešams vērsties būvvaldē. Turklāt vēršanās būvvaldē ir arī svarīga kvalitātes kritērija Nr.4.1. izvērtēšanai – ir jābūt iesniegtai būvvaldes izziņai, kas liecina, ka būvdarbiem būvatļauja, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai paziņojums par būvniecību nav nepieciešams, lai pamatotu kāpēc uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu par visiem būvdarbiem nav izsludināts iepirkums par būvniecības ieceres dokumentu sagatavošanu. Ja plānojat, ka S iela būs dzelzceļa stacijas funkcionālais savienojums un vēlaties par tās atjaunošanu attiecināt izmaksas projekta ietvaros, jums projektā ir nepieciešams pamatot, ka iela nepieciešama Sabiedriskā transporta savienojuma punkta lietošanai un bez tās atjaunošanas Sabiedriskā transporta savienojuma punkts nevar pilnvērtīgi pildīt savu funkciju. Attiecībā uz esošiem UKT tīkliem. Sadarbības līgumu nepieciešams slēgt tikai ar zemju (nekustamo īpašumu) īpašniekiem, kuru īpašumā Jūs plānojat veikt ieguldījumus. Ja plānojat tikai pieslēgties pie esošajiem maģistrālajiem UKT tīkliem, tad sadarbības līgums nav nepieciešams. |
| 2.22. | (papildinājums 17.01.2026.) Lūdzu sniegt skaidrojumu par Elektroniskā tablo iegādes un uzstādīšanas izmaksas sabiedriskā transporta savienojumu punktos, kas nepieciešams infrastruktūras funkcionalitātes nodrošināšanai un infrastruktūras nodošanai ekspluatācijā ir publiskās infrastruktūras izmaksas un tām nav piemērojami komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma nosacījumi izmaksām - kādā budžeta pozīcijā tās norādāmas? Sabiedriskā transporta savienojumu punktu publiskās lietošanas un sabiedriskā transporta infrastruktūras izbūves, pārbūves un atjaunošanas izmaksas VAI Publiskās infrastruktūras satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un informatīvās infrastruktūras izveides un uzstādīšanas izmaksas (e-pasts) | Elektroniskā tablo iegādes un uzstādīšanas izmaksām sabiedriskā transporta savienojumu punktos, kas nepieciešams infrastruktūras funkcionalitātes nodrošināšanai un infrastruktūras nodošanai ekspluatācijā, nav piemērojams komercdarbības atbalsts. Tablo ar reāllaika autobusu pienākšanas un atiešanas laikiem ir Satiksmes informatīvās infrastruktūras izveide un uzstādīšana (attiecināma zem MK noteikumu 27.12.apakšpunkta izmaksām) un projekta budžetā izmaksas iekļaujamas zem 7.4.2. izmaksu pozīcijas “Publiskās infrastruktūras satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un informatīvās infrastruktūras izveides un uzstādīšanas izmaksas”. |
| 2.23. | Vai varam izbūvēt gājēju/velo celiņu: - no dzelzceļa stacijas pa S ielu līdz R ielai (jaunizbūvējams), - nepārtraukti turpinot celiņu no S ielas un R ielas krustojuma gar R ielu līdz M ielai, kur ir tuvākais sabiedriskais punkts (celiņš atjaunots un jaunizbūvējams), vienlaikus - turpinot celiņu no S ielas un R ielas krustojuma pretējā virzienā gar R ielu līdz populāram apskates objektam (celiņš atjaunots un jaunizbūvējams), jo Latvijas dzelzceļš likvidēja dzelzceļa staciju, kas bija pretī šim apskates objektam, gājējiem riteņbraucējiem piekļuve ar sabiedrisko transportu apskates objekta areālam, apdzīvotajām vietām šajā pilsētas daļā ir ļoti nepietiekama. Celiņi savstarpēji saistīti no S ielas gar R ielu novirzās abos virzienos, nepārtraukti. (e-pasts) | Ja gājēju un veloceliņš sākas no projekta īstenošanas teritorijas (dzelzceļa stacijas) un iet pa S ielu līdz R ielai, pēc tam sadalās un aiziet abos virzienos, neveido pārrāvumus un veido vienotu infrastruktūru, kas kopumā nepārsniedz 4 km, tad šāda gājēju un veloceliņa izbūve/pārbūve ir atbalstāma. |
| - Projekta iesnieguma aizpildīšana un pievienojamie dokumenti |  |  |
| 3.1. | Saskaņā ar Metodikas 4.4 kritēriju pie projekta ir jāpievieno SIA “Autotransporta direkcija” izziņa par ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaitu (apgrozījumu, t.i. iekāpuši un izkāpuši) 2023. gadā plānotajā projekta īstenošanas vietā. Vai pašvaldība drīkst pievienot izziņu par 2024.gadu (kas ir jaunāki un faktiskai situācijai atbilstošāki dati), ņemot vērā, ka no 01.07.2023. maršrutā Rīga-Liepāja-Rīga tika pievienoti papildu reisi, līdz ar to 2024.gada dati būtu precīzāki un atspoguļotu faktisko situāciju, kas būtu labvēlīgāka pasažieru skaita ziņā nekā apgrozījums par 2023. gadu, kad reisu skaits pirmajā pusgadā maršrutā bija mazāks? (e-pasts) | Atbilstoši MK noteikumu 24.7.apakšpunktam, metodikas kvalitātes kritērijam Nr.4.4. piemērošanas skaidrojumam, lai nodrošinātu vienotu pieeju - projekta iesniegumam ir jāpievieno valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Autotransporta direkcija” izziņa, kurā norādīts ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits (apgrozījums) 2023.gadā plānotajā projekta īstenošanas vietā. Informatīvos nolūkos un pozitīvas statistikas pamatojumam, projekta iesniegumam (KPVIS jeb Projektu portālā) ir iespējams pievienot sadaļā “Dokumenti” datus arī par 2024.gadu. |
| 3.2. | Jautājums par ATD izziņu, pasažieru skaitu. Vai dati par pasažieru skaitu ir pieejami publiski, vai tie ir jāpieprasa ATD? (vebinārs 23.01.2025.) | Dati nav publiski pieejami, jāpieprasa no ATD izziņa par 2023. gadā ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits, kas attiecas uz projekta īstenošanas vietu. ATD ir informēta un zinās kādu izziņu Jums izsniegt. |
| 3.3. | Kā jārīkojas, ja par vienu no stacijām datu no ATD mums nav, jo tā tur vienkārši pirms tam nebija (2023.gadā). (e-pasts) | Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” (ATD) izziņu, kurā norādīts ar dzelzceļu pārvadāto pasažieru skaits (apgrozījums) 2023. gadā plānotajā projekta īstenošanas vietā, jāiesniedz tikai tad, ja projekta ietvaros paredzēta simetrijas mezglu un pārsēšanās punktu izbūve. Ja plānots attīstīt infrastruktūru pie stacijas, kas nav simetrijas mezgls vai pārsēšanās punkts, vai arī pie autoostas, tad šādu izziņu nav nepieciešams pievienot pie projekta. Ja ATD nevar iedot datus par 2023.gadu, tad lai viņi norāda iemeslu vai informāciju ka datu nav. |
| 3.4. | Vai jāveido kartogrāfiskais materiāls? (vebinārs 18.12.2025) | Tas nav obligāts nosacījums, taču būtu vēlams, lai izprastu projekta īstenošanas teritoriju un atbilstību funkcionālā savienojuma prasībām, kā arī, lai mēs spētu novērtēt atbilstību MK noteikumiem. |
| 3.5. | Vai apliecinājumam par komercdarbības atbalsta pazīmēm ir kāda forma, vai jāraksta brīvā veidā? (vebinārs 18.12.2025) | Attiecībā par papildinošo saimniecisko darbību, CFLA tīmekļvietnē ir publicēta parauga forma. Atlases nolikumā ir iekļautas dažādas paraugu formas. |
| 3.6. | Atbilstoši projekta iesnieguma aizpildīšanas metodikai projekta iesniegumam paredzēts pievienot vairākus obligātos pielikumus. Lūdzam sniegt informāciju, vai projekta budžeta kopsavilkuma pielikums, t.i. iesnieguma 2.pielikums, ir jāaizpilda un jāpievieno arī gadījumā, ja projekta darbības nav kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts un projektam netiek izstrādāta izmaksu un ieguvumu analīze (ņemot vērā, ka plānotās projekta izmaksas nesasniedz 1 000 000 EUR)? (e-pasts) | Projekta iesniegumam 2.pielikumu “Projekta budžeta kopsavilkums” pievieno obligāti. Vēršam uzmanību, ja projektā paredzētas izmaksas atbilstoši MK noteikumu 27.9, 27.13. un 27.15.apakšpunktam, ir jāveic arī izmaksu un ieguvumu analīze. |
| 3.7. | Projekta ietvaros plānojam veikt LKT un ŪKT tīklu izbūves darbus, līdz ar to tad pēc MK noteikumu 23.punkta saprotam, ka ir nepieciešams iesniegt pie projekta iesnieguma abpusēji parakstītu līgumu - pašvaldībai ar pakalpojuma sniedzēju ūdensaimniecības jomā? Un kāda ir šī līguma forma - kā Sadarbības līgums vai Pakalpojuma līgums? Kādi līguma punkti ir obligāti jāiekļauj šajā līgumā? Varbūt ir kāds paraugs pēc kā vadīties sastādot līgumu? (e-pasts) | Attiecībā uz LKT (lietusūdens kanalizācijas tīkliem), parasti tie ir ceļu/ielu infrastruktūras sastāvdaļa, kas nav atsevišķi nodoti ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs īpašumā, līdz ar to par tiem nav nepieciešams nekāds līgums, jo tie ir pašvaldības īpašums kopā ar infrastruktūru, kuras ietvaros tā ir izbūvēta. Attiecībā uz ŪKT (ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūra), kas ir sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā un pa kuru tas nodrošina sabiedrisko pakalpojumu, ja par šādas infrastruktūras izbūvi/pārbūvi sabiedriskā transporta savienojumu punkta vajadzībām vēlas projektā attiecināt izmaksas, pie projekta ir jāpievieno ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju noslēgtais līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu pašvaldībā. Šajā līgumā ir jābūt norādītam (atbilstoši MK noteikumu 23.punktam): 23.2. konkrētiem veicamiem sabiedriskiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem; 23.3. prasībām sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu minēto pakalpojumu izpildi saskaņā ar katram konkrētajam pakalpojumam izvirzītajām prasībām; 23.4. līguma darbības laikam, kas nav īsāks par pieciem gadiem un nepārsniedz 10 gadus; 23.5. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas teritorijai; 23.6. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam piešķirtajām ekskluzīvo vai īpašo tiesību būtībai; 23.7. informācijai par iespēju saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus – investīcijas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā – un nosacījumus atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai; 23.8. atsaucei uz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Eiropas Komisijas lēmums Nr. 2012/21/ES). Jums šādam pakalpojuma līgumam jau ir jābūt. Jo uz tā pamata sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Jūsu pašvaldībā nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumus. |
| 3.8. | Vai, gadījumā, kad projekta iesniedzējam jau ir noslēgts līgums par projektā noteiktiem ieguldījumiem dzelzceļa stacijas/pieturas punkta zemes īpašumā (t.i. zemes gabala īpašuma tiesības jau ir nodotas - patapinājuma, apbūves tiesību, u.c. līguma formātā), ir nepieciešams projekta pieteikumā aizpildīt sadaļu “Sadarbības partneri” un slēgt atsevišķu sadarbības līgumu? (vebinārs 23.01.2025.) | Ja ir noslēgts jau patapinājuma vai apbūves tiesību līgums tas nav tas pats, kas sadarbības līgums. Ir nepieciešams arī slēgt sadarbības līgumu. |
| 3.9. | Kas jāietver, kādi nosacījumi jāatrunā sadarbības līgumā ar LDz? (patapinājuma līgums jau noslēgts, darbību īstenošanā LDz nepiedalās). (vebinārs 23.01.2025.) | Patapinājuma līguma nosacījumi jānodublē sadarbības līgumā, tikai īsāk. Ir jāslēdz gan patapinājuma, gan sadarbības līgums. Sadarbības līgumā iekļauj nosacījumus atbilstoši Ministru kabineta 13.07.2023. noteikumu Nr.408 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā” 6.punktam, kā arī sadarbības partnera infrastruktūras pēcuzraudzības un uzturēšanas nosacījumus. |
| 3.10. | Pašvaldības pārstāvji ir tikušies ar Latvijas Dzelzceļa pārstāvjiem un pārrunājuši iespējamos sadarbības veidus projektā, ņemot vērā, ka projekta īstenošanas nosacījumi paredz, ka projekta īstenotājs projektā var iesaistīt sadarbības partnerus: - Noslēdz sadarbības līgumu; - Sadarbības partneri var iesaistīties ar valdījumā vai īpašumā esošu nekustamo īpašumu, ja nekustamais īpašums ir nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai; - Projekta iesniedzēja tiesības veikt ieguldījumus zemes īpašumā nostiprina zemesgrāmatā līdz projekta noslēguma maksājuma veikšanai (izņemot gadījumu, ja pašvaldības īpašums uz normatīvā akta, līguma vai pašvaldības lēmuma pamata ir nodots pašvaldības iestādes – projekta iesniedzēja – pārvaldīšanā) Sarunas ar LDz rezultātā esam izsecinājuši, ka mūsu sadarbība varētu balstīties uz servitūta līguma pamata. Vai šāda pašvaldības un LDz sadarbība ir atbalstāma no projekta nosacījumu viedokļa? Vai Zemesgrāmatā reģistrētās servitūta tiesības tiks uzskatītas kā Projekta iesniedzēja tiesības veikt ieguldījumus zemes īpašumā? Servitūta līgumā Projekta iesniedzējam būs dotas tiesības veikt būvniecību. (e-pasts) | Norādām, ka šī pasākuma ietvaros Jums būtu nepieciešams noslēgt 2 līgumus: - Sadarbības līgumu ar zemes īpašnieku, kurā būtu iekļauti nosacījumi atbilstoši Ministru kabineta 13.07.2023. noteikumu Nr.408 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā” 6.punktam, kā arī sadarbības partnera infrastruktūras pēcuzraudzības un uzturēšanas nosacījumi; - Līgumu, kas dod tiesības izmantot konkrēto zemes īpašumu un veikt ieguldījumus tajā. Attiecībā uz servitūta līgumu – norādām, ka šāda līguma forma ir atbalstāma, jo ar to tiek nodibinātas tiesības attiecībā uz zemes lietojumu, kas atbilst MK noteikumu 24.8. un 37.punktam. Šādu tiesību reģistrēšana Zemesgrāmatā atbilst MK noteikumu 21.punktam. |
| 3.11. | Gatavoju IIA aprēķinu priekš projekta, multimodālā sabiedriskā transporta tīkla attīstībai ar dzelzceļu. Šobrīd saliekot soc.ekonomiskos ieguvumus man nesanāk pozitīva "aprēķinātā projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība". Saliku ceļu ieguvumus (T/L ekspluatācijas izmaksu ietaupījumus, ieguvumus no CSNg skaita samazināšanas), bet nav ideju, ko vēl varētu iekļaut ieguvumos. Varbūt Jums ir kādi ieteikumi, vismaz kādā virzienā domāt? | Vēl kā ieguvumi no projekta realizācijas varētu būt satiksmes dalībnieku patērētā laika ieguvumi, kā arī CO2 samazinājums. |
| 3.12. | Vebināra (23.01.2025.) laikā tika sniegta informācija, ka pie vispārīgajām HP darbībām jāaptver katra no jomām, t.sk. arī publiskie iepirkumi. Izvērtējot Labklājības ministrijas 2022. gadā apstiprinātās “Horizontālais princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” vadlīnijas īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027)” vadlīnijas, secināms, ka publisko iepirkumu jomā ir tikai viena iespējamā vispārīgā darbība: projektā īstenots sociāli atbildīgs iepirkums. Vienlaikus MK noteikumu 45. punkts nosaka, ka pasākuma īstenošanā atbalstāma vides prasību integrācija preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums) un sociāli atbildīgs iepirkums. Lai precizētu nosacījumus pirms atlases izsludināšanas, Satiksmes ministrijai tika lūgts viedoklis, vai sociāli atbildīgs iepirkums ir obligāta prasība, uz ko saņēmām skaidrojumu, ka atbilstoši MK noteikumiem sociāli atbildīgs iepirkums ir atbalstāms, bet nav obligāts. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūgums skaidrot kā izpildīt minēto prasību - projekta iesniegumā ietvert vienu vispārīgo HP darbību publisko iepirkumu jomā. | Kritēriju piemērošanas metodikas 3.3.kritērija skaidrojumā norādīts, ka plānotajām vispārīgajām HP VINPI darbībām jāaptver visas vispārīgo darbību jomas – informāciju un publicitāti, projekta vadību un īstenošanu, publiskos iepirkumus. Vienlaikus norādām, ja kādu no jomām nav iespējams aptvert/iekļaut, tad pie projekta jāpievieno (piemēram, sadaļā “Dokumenti”) izvērsts pamatojums par sociāli atbildīga iepirkuma nepiemērošanu, kā arī jānodrošina, ka projektā tik un tā ir vismaz 3 vispārīgās HP darbības. |
| 3.13. | Vebināra (23.01.2025.) laikā tika sniegta informācija, ka nepieciešams izveidot darbību “1. Sabiedriskā transporta savienojuma punkta izveide” un apakšdarbību “1.1. Sabiedriskā transporta savienojuma punkta izveide (aktivitātes, kas nav saistītas ar komercdarbības atbalstu)”, ja nav citas ar komercdarbību atbalstu saistītas aktivitātes. Lūdzam sniegt skaidrojumu par darbību plānošanu gadījumā, ja projekta ietvaros kā attiecināmās izmaksas plānots iekļaut autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas. Vai šīs izmaksas sadaļā “Darbības” jāiekļauj kā atsevišķas darbības vai apakšdarbības (vai minētā informācija norādāma detalizētā plānoto darbību aprakstā)? | Ja projekta ietvaros plānots attiecināt arī autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, tad Jums ir 2 varianti: - zems 1.darbības “Sabiedriskā transporta savienojuma punkta izveide” pievienot jaunas apakšdarbības – “Autoruzraudzība” un “Būvuzraudzība” vai - 1.1.apakšdarbības “Sabiedriskā transporta savienojuma punkta izveide (aktivitātes, kas nav saistītas ar komercdarbības atbalstu).” aprakstā norādīt, ka šīs apakšdarbības ietvaros papildus būvdarbiem plānots nodrošināt un no projekta līdzekļiem arī finansēt autoruzraudzību un būvuzraudzību, vienlaikus nodrošinot sasaisti ar attiecīgajām budžeta pozīcijām. |
| 3.14. | Sadaļā “Darbības” obligāti ir norādāma darbība “Sabiedriskā transporta savienojama punkta izveide”. Jautājums: ja plānotas investīcijas infrastruktūrā piekļuvei (veloceliņš) līdz autoostai (savienojuma punkta), bet netiek veikts ieguldījumus pašā autoostā, vai šādā gadījumā sadaļā “Darbība” ir obligāti ir norādāma darbība “Sabiedriskā transporta savienojama punkta izveide”? (vebinārs 18.12.2025) | Gājēju un veloceļa infrastruktūras izbūve bez ieguldījumiem Sabiedriskā transporta punktā ir atbalstāma tikai gadījumā, ja projekta iesniegumā ir pienācīgi pamatots kāpēc projekta ietvaros plānotas tikai mikromobilitātes infrastruktūras izveide, piemēram, Sabiedriskā transporta punkts ir jau izveidots un aprīkots, bet veloceliņa izbūve ir iztrūkstošā sadaļa. Projekta ietvaros nepieciešams noteikt kur tieši plānots Sabiedriskā transporta savienojuma punkts (tā teritorija). Gadījuma, ja projekta ietvaros netiek izveidots/noteikts sabiedriskā transporta punkts, tad nav atbalstāma tikai gājēju/velo ceļa izbūve. Nebūs izpildīts nosacījums, ka šī infrastruktūra sākas no projekta īstenošanas teritorijas (Sabiedriskā transporta savienojuma punkta). |
| 3.15. | Projekta iesnieguma veidlapā ir jāatzīmē ietekme uz vidi novērtējums. Vai šis novērtējums ir jāveic pašiem, vai jāsazinās ar Valsts vides dienestu un jāpieprasa izziņa? (vebinārs 18.12.2025) | Primāri pašiem ir jāveic izvērtējums par objekta atrašanās vietu, mērķi un tur plānotajiem darbiem, kā arī jāpaskatās vides novērtējuma notikumus. Tomēr primāri ir jāizvērtē pašiem. |
| 3.16. | Vai pietiek, ja no visiem projektā plānotajiem iepirkumiem tikai viens ir sociāli atbildīgs iepirkums, vai HP rādītājs tādā gadījumā būs izpildīts? (vebinārs 18.12.2025) | Nebūs. Norādām, ka sociāli atbildīgs iepirkums ir Vispārīgā HP darbība, kurai nav piesaistīts HP rādītājs atbilstoši LM vadlīniju “Horizontālais princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”. Vadlīnijas īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027)” 5.pielikumam. HP rādītāju var sasniegt īstenojot tikai Specifisko HP darbību. |
| 3.17. | Vai pie SEG emisiju ietaupījuma apraksta pietiek, ja pamatojam ar to, ka projektā tiks veidota gājēju, velo infrastruktūra, veicināta pārsēšanās no privātā autotransporta uz vilcienu, kas kopumā veicina SEG emisiju samazinājumu. (vebinārs 18.12.2025) | Diemžēl ar to nepietiks. Projektā ir jāparedz īstenot specifiskas darbības, kas nodrošina klimata pārmaiņu mazināšanu, t.i., siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju un gaisa piesārņojuma samazināšanu. Attiecībā uz HP “Siltumnīcefekta gāzu ietaupījums”. Jums ir jāapraksta kādas projektā paredzēts īstenot specifiskas darbības, kas nodrošina klimata pārmaiņu mazināšanu, t.i., siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju un gaisa piesārņojuma samazināšanu, piemēram: a) darbības, kas paredz enerģijas ietaupījumu; b) darbības, kas paredz jaunu atjaunīgo energoresursu iekārtu uzstādīšanu; c) darbības, kas paredz zaļās infrastruktūras ieviešanu; d) citas darbības, kas vienlīdz efektīvi nodrošina siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķu sasniegšanu. Jums nav nepieciešams veikt aprēķinus par ietaupīto SEG emisiju daudzumu un uzraudzības periodā nebūs jāatskaitās par to daudzumu. |
| 3.18. | (papildinājums 17.01.2026.) Jau iepriekš runājām par dzelzceļa iekāpšanas punkta pārcelšanu. Mums būs nepieciešams no LDzC puses aizpildīts apliecinājums par paaugstināta perona izbūvi. Apliecinājumā ir jānorāda termiņš, līdz kuram plānots izbūvēt paaugstināto peronu. Jautājums: Ja LDzC paredz izbūvēt peronu līdz 31.12.2029., bet pašvaldība izbūvē savu projektu (stāvvietas, WC, nojume, uc), piemēram, līdz 31.12.2028. un iesniedz maksājuma pieprasījumu un atskaites līdz 31.03.2029. , vai projektu neizvērtēs līdz laikam, kamēr LDzC būs izbūvējis savu peronu??? Pašvaldībai būs jāgaida beigu datums, jeb tomēr tiks izvērtēti dokumenti un līdzfinansējums pārskaitīts ātrāk? Tas nepieciešams, lai varētu plānot budžetu. (e-pasts) | Ja Jūs pabeigsiet sava projekta aktivitātes ātrāk un iesniegsiet noslēguma maksājuma pieprasījumu, bet uz to brīdi LDz vēl nebūs pabeidzis savas aktivitātes, CFLA negaidīs LDz aktivitāšu pabeigšanu, bet izskatīs iesniegto maksājuma pieprasījumu standarta kārtībā un izmaksās atbalstu. |
| 3.19. | (papildinājums 17.01.2026.) Par 2.pielikuma "Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums" aizpildīšanu. Vai obligāti ir jāizdala izmaksas par projektēšanu, būvuzraudzību un autoruzraudzību no kopējās būvniecības tāmes par 2.nodaļu "Izmaksas, kas saistītas ar vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniedzēju (VTNP) jeb sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju ūdenssaimniecības jomā"? Vai jāpiemēro kāda noteikta formula, lai izdalītu atsevišķi šīs pozīcijas? (e-pasts) | Ja projekta ietvaros plānotas izmaksas, kas saistītas ar vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniedzēju (VTNP) jeb sabiedrisko pakalpojuma sniedzēju ūdenssaimniecības jomā, un tās tiek veiktas viena būvdarbu līguma ietvaros kopā ar pamatinfrastruktūras izbūvi, tad visas izmaksas saistībā ar VTNP pielikumā ir jāizdala atsevišķi. Noteiktas formulas nav, bet izmaksas var izdalīt proporcionāli būvdarbu izmaksu proporcijai. |
| 3.20. | (papildinājums 17.01.2026.) Lai projekta ietvaros Pašvaldība varētu izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru sabiedriskā transporta tīkla izveidei, Pašvaldība plāno iegādāties zemi no privātpersonas un vēlas attiecināt šīs zemes iegādes izmaksas šī projekta ietvaros. Kādi dokumenti nepieciešami iesniedzot projekta pieteikumu, kamēr vēl īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā? Vai nepieciešams noslēgt Sadarbības līgumu, Patapinājuma līgumu vai cits? (e-pasts) | Uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu būtu nepieciešams vismaz noslēgt sadarbības līgumu, kurā arī tiktu viss atrunāts, ka pašvaldība plāno iegādāties un sadarbības partneris plāno pārdot nekustamo īpašumu. |
| 3.21. | (papildinājums 17.01.2026.) Apkopoju visus jautājumus: - Vai projekta pieteikuma piedāvātā pielikuma tāme ir jāaizpilda, ja būvprojektam jau ir izstrādāta kontroltāme, kura tiks pievienota projekta pieteikuma pielikumā? - Vai var attiecināt projektēšanas izmaksas, ja līgums bija parakstīts pirms projekta kārtas izsludināšanas, bet rēķins tiks apmaksāts, tikai pēc projekta iesniegšanas datuma? - Vai komunikāciju plāns ir jāizstrādā tikai valstspilsētu projektiem/ sabiedriskā transporta savienojumu punktu attīstībai simetrijas mezglos? - Projekta 7. pielikums - No LDZ patapinājumā tiek pārņemta tikai stāvlaukuma daļa, ko būvprojekts vai būs korekti ja šajā veidlapā attiecināsim “NETIKS”? “Apliecinu, ka atbilstoši MK noteikumu 48.punktam, infrastruktūrā, par kuru iesniegts projekta iesniegums un kura nav saistīta ar citu saimniecisko darbību, NETIKS/TIKS* (e-pasts) | - Pie projekta ir nepieciešams pievienot projekta budžetā (projekta iesnieguma sadaļā “Projekta budžeta kopsavilkums”) visu norādīto izmaksu apmēru pamatojošos dokumentus, piemēram, finanšu piedāvājumi, būvniecības tāmes, noslēgtie līgumi ar pielikumiem kopijas, rēķini par jau veiktajiem izdevumiem vai jebkura cita informācija, kas pamato projektā iekļauto izmaksu apjomu. Ja par būvdarbiem jums tāme ir pie būvprojekta un tas ir BIS, tad atkārtoti pie projekta to nav nepieciešams pievienot. Galvenais pārliecinieties, ka BIS ir šī būvprojekta daļa un tajā norādītās izmaksas sakrīt ar projektā iekļautajām. - Izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav radušās agrāk par 2022. gada 25. novembri, izņemot komercdarbības atbalstu, ņemot vērā MK noteikumu 31. punkta nosacījumus. Ja projektā ir plānots komercdarbības atbalsts, tad projektēšanas izmaksām, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tiks piemērots de minimis atbalsts un ja tās ir saistītas ar MK noteikumu 27.13. un 27.9. apakšpunktā minēto darbību. - Komunikācijas plāns ir jāizstrādā tikai valstspilsētu projektiem un, ja ieguldījumi plānoti simetrijas mezglos. - 7.pielikums ir attiecināms uz visu projekta ietvaros izveidoto infrastruktūru – Jums ir jāapliecina ka Sabiedriskā transporta savienojumu punktā NETIKS/TIKS*…., nevis par zemes īpašuma daļu. |
| 3.22. | (papildinājums 17.01.2026.) Lūgums skaidrot vai ārpus projekta izmaksas (mūsu projektā tās plānotas ūdenssaimniecības tīklu izbūvei zem pārbūvējamās ielas) būtu jāiekļauj IIA. Plānots, ka projekta pieteikumā par Novada dzelzceļa staciju tiks aprakstīta situācija par nepieciešamību izbūvēt tīklus vienlaicīgi ar ielas pārbūves darbiem. (e-pasts) | Ārpusprojekta (neattiecināmās) izmaksas projekta iesniedzējs izmaksu un ieguvumu analīzē (atlases nolikuma 3.pielikums) norāda kā ārpusprojekta izmaksas izklājlapas “1.1.C. Iesniedzējs” attiecīgajā kolonnā I, K, M vai O. Slēptās kolonnas var atvērt, ja projekta investīcijas plānotas garākā periodā nevis 2 gadu periodā. |
| 3.23. | (papildinājums 17.01.2026.) No MK noteikumu 21. un 21.1.punktiem viennozīmīgi neizriet prasība, ka patapinājuma līgumam obligāti jābūt noslēgtam tieši uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi. Vai patapinājuma līgumam jau jābūt noslēgtam līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai? Jo neesam ieinteresēti pārņemt zemes īpašuma tiesības pirms lēmuma par projekta apstiprināšanu vai neapstiprināšanu saņemšanas. (e-pasts) | Patapinājuma līgumam ir jābūt uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu. Atbilstoši MK noteikumu 21.punktam finansējuma saņēmējam līdz noslēguma maksājuma iesniegšanai savas tiesības veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā jānostiprina arī zemesgrāmatā, izņemot šī punkta apakšpunktos minētajos gadījumos, t.sk. jau noslēgtais patapinājuma līgums nav jāreģistrē zemesgrāmatā. Atbilstoši Civillikumam patapinājuma līgums stājas spēkā ar noslēgšanas brīdi, ja līgumā nav noteikts citādi, līdz ar to puses drīkst vienoties, ka līgums stājas spēkā vēlāk nekā parakstīšanas dienā, t.sk. atrunāt papildus nosacījumus pie kādiem tas stājas spēkā, piemēram, ja pašvaldība noslēdz līgumu ar CFLA par projekta īstenošanu. |
| - Īstenošanas nosacījumi |  |  |
| 4.1. | Vai stimulējošā ietekme attiecas tikai uz regulas 651/2014 prasībām? attiecīgi neattiecas uz de minimis un VTNP? (vebinārs 23.01.2025.) | Stimulējošā ietekme neattiecas uz de minimis un VTNP. |
| 4.2. | (papildinājums 17.01.2026.) Plānots izbūvēt gaisa pārvadu - gājēju tiltu pāri dzelzceļa sliedēm un pārvada nobeigums iekļaujas fiziskai personai piederošā nekustamajā īpašumā (zemes gabals), kuru pašvaldība nomā saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu. Kāds varētu būt risinājums šādā situācijā? (e-pasts) | Pirmkārt – nepieciešams ar šo fizisko personu noslēgt sadarbības līgumu. Otrkārt – jāpārskata nomas līguma nosacījumi un jāpārliecinās vai tajos ir iekļauta norma, kas atļauj Jums veikt ieguldījumus (būvdarbus) nomātajā zemē: - Ja ir, tad jāpārliecinās vai šis nomas līgums ir ierakstīts zemesgrāmatā un nomas līguma termiņš pārsniedz projekta īstenošanas un pēcuzraudzības periodu. - Ja tajā nav norma, kas atļauj Jums veikt ieguldījumus (būvdarbus) nomātajā zemē, tad Jums atbilstoši MK noteikumu 21.punktam ir jāiegūst tiesības veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā un tās jānostiprina Zemesgrāmatā. |
| 4.3. | (papildinājums 17.01.2026.) Pie projekta iesnieguma sabiedriskā transporta savienojumu punktu attīstībai pārējās stacijās līdz 1 000 000,00 euro, piemēram, iesniedzam: ERAF – 1 500 000,00 (79%) ONP – 398 734,18 (21%) Ja tiekam cauri atlasei, šis paliek kā precizējamais punkts. Jautājums, ja kādas no projektā iekļautajām izmaksām neattiecināt un tās tomēr jāņem laukā, vai procentuālā proporcija paliek 79 % pret 21%, vai arī varam likt maksimālo 85% pret 15%, lai, piemēram, nezaudētu maksimālo ERAF finansējumu. (e-pasts) | Ja Jūsu stacija kvalificējas zem “pārējās stacijas”, tad maksimālais ERAF finansējums projektā ir 1 000 000 Šis ir konkurss un par līdzfinansējumu tiek piešķirti punkti. Pēc jūsu datiem projekta kopējās izmaksas ir 1 898 734,18 euro, līdz ar to jābūt: ERAF – 1 000 000 (52,67%) Pašvaldības – 898 734,18 (47,33%) Šādā scenārijā Jūs saņemtu maksimālos 20 punktus 4.3.kritērijā. Ja Jūs kvalificējaties finansējuma saņemšanai un ja projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmās izmaksas, tad ERAF finansējums paliek nemainīgs līdz brīdim kamēr % proporcija mainās ir līdz robežai par kuriem saņēmāt papildus punktus, t.i.: ERAF – 1 000 000 (74,99%) Pašvaldības – 333 511,13 (25,01%) Kopā: 1 333 511,13 euro Ja projekta kopējās izmaksas samazinās zem 1 333 511,13 euro, tad lai saglabātu maksimālo ERAF finansējumu, tiks vērtēts vai saņemot tikai 15 punktu Jūs arī kvalificētos finansējumam, ja arī kvalificētos, tad varēsiet saglabāt 1 milj. un tikai samazināt savu līdzfinansējumu līdz nākamajai robežšķirtnei par kuru saņem punktus. Gadījumā, ja nekvalificētos atbalstam, tad pie nākamajām neattiecināmajām izmaksām būs jāsaglabā proporcija 74,99%/25,01% un ERAF saruks. |
| - Vērtēšana un lēmumu pieņemšana |  |  |
| 5.1. | Jautājums par dzelzceļa pieturas punktiem, ja pasažieru skaits/apgrozījums ir 100 000/gadā un vairāk. Vai par šo nāk papildus punkti, t.i. ir kādas priekšrocības? Cik punkti tiek piešķirti? | Ja pēc MK noteikumu anotācijā definētajiem simetrijas mezgliem un pārsēšanās punktiem Jūs sevi neatrodat sarakstā, tad klasificējaties pēdējā iedalījumā – “pārējām stacijām, pieturas punktiem vai autoostām – 5 punkti”. Jebkurā gadījumā, par pieturas punktu iespējams saņemt tikai 5 punktus, neskatoties uz pasažieru apgrozījumu. |
| 5.2. | Vai vērtēšanas kritērijā par gatavību tiks piešķirti tikai "apaļie" punkti, piemēram 5 vai 10? Vai tiks piešķirti arī, piemēram, 7 punkti, ja būvprojekts jau ir noslēguma stadijā? Tas ir daudz vairāk par 5 punktu vērtējumu, kad būtu izstrādās tikai PU? (vebinārs 18.12.2025) | Izstrādātie kritēriji nepieļauj variācijas aiz komata, vai daļējus punktus, tātad ir iespējams piešķirt 5 vai 10. Ir noteikta robeža, kas nosaka, kādos gadījumos var piešķirt maksimālo punktu skaitu, taču nav iespējams piešķirt punktus, kuri nav noteikti kritērijos. |